|  |  | УТВЕРЖДАЮ И.о. генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт прикладной акустики» В.В. Зосимов 1 апреля 2010 г. |
| --- | --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключения договоров на выполнение работ

по ремонту помещений и монтажу укрытия

для нужд федерального государственного унитарного предприятия

«Научно-исследовательский институт прикладной акустики»

Дубна 2010

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Термины, используемые в документации об аукционе………………....... | 3 |
| ЧАСТЬ I. | ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН……………………………………….................... | 4 |
| Раздел 1.1 | Приглашение к участию в аукционе……………………………………… | 4 |
| Раздел 1.2. | Общие условия проведения аукциона …………………………………… | 5 |
|  | Статья 1. Общие сведения ………………………………………………… | 5 |
|  | Статья 2. Документация об аукционе ……………………………………… | 7 |
|  | Статья 3. Подготовка заявки на участие в аукционе …………………… | 9 |
|  | Статья 4. Подача заявки на участие в аукционе ………………………… | 13 |
|  | Статья 5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе …………………… | 16 |
|  | Статья 6. Определение победителя аукциона …………………………… | 19 |
|  | Статья 7. Заключение договора …………………………………………… | 21 |
| Раздел 1.3. | Информационная карта аукциона ………………………………………… | 28 |
| Раздел 1.4. | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа ………………………………………………………………………… | 34 |
|  | 1.4.1. Форма описи документов, представляемых для участия в аукционе …………………………………………………………………….. | 34 |
|  | 1.4.2. Форма заявки на участие в аукционе ………………………………. | 36 |
|  | 1.4.2.1. Форма предложения о качестве выполняемых работ ……… | 39 |
|  | 1.4.3. Форма анкеты участника размещения заказа ………………………. | 40 |
|  | 1.4.4. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов организации–участника размещения заказа ………. | 43 |
|  | 1.4.5. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право представления интересов участника размещения заказа на процедуре аукциона …………………………………………………………………….. | 44 |
| ЧАСТЬ II. | ПРОЕКТ ДОГОВОРА (Лот № 1) ………...................................................... | 45 |
|  | ПРОЕКТ ДОГОВОРА (Лот № 2) ………...................................................... | 53 |
| ЧАСТЬ III. | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (техническое задание, спецификация оборудования) Лот № 1 …………………………..….................................... | 61 |
|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (техническое задание, спецификация оборудования) Лот № 2 …………………………..….................................... | 67 |

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ

ОБ АУКЦИОНЕ

Размещение заказов для нужд предприятия – осуществляемые в установленном порядке действия заказчика по определению исполнителей в целях заключения с ними договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт прикладной акустики» (ФГУП «НИИПА»).

Заказчик – собственник или получатель бюджетных средств при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для своих нужд.

Участник размещения заказа – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.

Аукцион – торги, победителем которых признается лицо, которое предложило наиболее низкую цену договора.

Документация об аукционе – документация, утвержденная Заказчиком, содержащая установленные Заказчиком требования к исполнителю заказа, к качеству, техническим характеристикам товара, требованиям к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия исполнителя, поставляемых товаров потребностям Заказчика.

Заявка на участие в аукционе (далее – Заявка) – письменное подтверждение согласия Участника размещения заказа принять участие в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, поданное в срок и по форме, установленной документацией об аукционе.

Договор – договор, заключенный заказчиком в целях обеспечения своих нужд.

Предмет аукциона – право на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика.

Аукционист – любой член аукционной комиссии, выбранный путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

Аукционная комиссия – комиссия, созданная Заказчиком, для проведения аукционных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Аукционной комиссией осуществляется: рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор Участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола об отказе от заключения договора.

Предложение о цене договора – заявляемая Участником аукциона цена договора, сниженная на «шаг аукциона» от начальной (максимальной) цены договора либо от последней из предложенных Участником аукциона цены договора в соответствии с  процедурой проведения аукциона.

Представитель Участника аукциона – лицо, представляющее интересы Участника аукциона по доверенности, и принимающее непосредственное участие в процедуре аукциона, зарегистрированное для этого и получившее карточку Участника аукциона.

Часть I. Открытый аукцион

Раздел I.1. Приглашение к участию в аукционе

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе, полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут бесплатно получить в электронной форме полный комплект настоящей документации об аукционе на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru и на официальном сайте ФГУП «НИИПА» www.niipa.ru (далее – официальный сайт).

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме по адресу, указанному в Информационной карте аукциона, экземпляр документации об аукционе на бумажном носителе предоставляется такому лицу в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего аукциона.

На официальном сайте будут размещаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об аукционе, а также все изменения или разъяснения  документации об аукционе в случае возникновения таковых.

Все изменения документации об аукционе будут направляться заказными письмами всем Участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим документацию об аукционе на бумажном носителе.

Обращаем внимание на то, что Участники размещения заказа, получившие комплект документации об аукционе с официального сайта и не направившие заявления на получение документации об аукционе на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений и изменений документации об аукционе. Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений к документации об аукционе.

# Примечание: Для присутствия на процедуре аукциона Участнику аукциона необходимо заранее (не менее чем за 1 рабочий день, т.е. до 15.00 рабочего дня накануне проведения аукциона) в письменном виде сообщить об этом Заказчику для оформления пропуска. В Заявке на оформление пропуска (на бланке организации за подписью руководителя и заверенной печатью), должны быть указаны ФИО полностью, название должности, наименование организации, паспортные данные. Пропуск оформляется на руководителя (уполномоченное лицо) Участника аукциона. Сопровождающие и посторонние лица на процедуру аукциона не допускаются.

Раздел I.2. Общие условия проведения аукциона

Статья 1. Общие сведения

1.1. Правовое регулирование

1.1.1. Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с размещением заказов, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов для государственных нужд.

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

1.2. Заказчик

1.2.1. Заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.2.2. Данные о Заказчике указаны в Информационной карте аукциона.

1.3. Предмет аукциона. Начальная (максимальная) цена договора. Место и сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)

1.3.1. Заказчик выбирает Поставщика товаров (Исполнителя работ/услуг), информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в настоящей документации об аукционе, в том числе в проекте договора (Часть II).

1.3.2. Начальная (максимальная) цена договора указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении договора по итогам аукциона.

1.3.3. Победитель аукциона должен поставить товар (выполнить работы, оказать услуги) по адресам и в сроки, указанные в Информационной карте аукциона.

1.4. Правоспособность и требования к Участникам размещения заказа

1.4.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.4.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1.4.2.1. устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом аукциона:

а) наличие действующих лицензий на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом аукциона;

б) соответствие предмету аукциона основных видов деятельности Участника (для юридических лиц – определенных на основании его учредительных документов);

в) соответствие другим требованиям, указанным в Информационной карте аукциона.

1.4.2.2. непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.4.2.3. неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе;

1.4.2.4. отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае, если обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

1.4.3. если указано в Информационной карте аукциона, Заказчик устанавливает дополнительные требования к Участникам размещения заказа:

1.4.3.1. об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках размещения заказа;

1.4.3.2. об обладании Участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

1.4.4. Юридические и физические лица, которые были привлечены Заказчиком для оказания услуг по организации аукциона в отношении названого выше договора, а также их дочерние структуры не являются правомочными по участию в аукционе. Если Заказчиком будет выявлено участие такой организации, физического лица, то такая заявка будет отклонена.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты договора

1.5.1. Финансирование по договор, заключенному по результатам аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2. Оплата заказа производится в порядке, предусмотренном проектом договора (Часть II) и Информационной картой аукциона.

1.6. Расходы на участие в аукционе

1.6.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается аукцион.

1.7. Привлечение соисполнителей

1.7.1. Участник размещения заказа может для поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по предмету аукциона привлечь субпоставщиков (субподрядчиков/соисполнителей) в случае, если это допускается в Информационной карте аукциона.

Cтатья 2. Документация об аукционе

2.1. Содержание документации об аукционе

2.1.1. Документация об аукционе включает в себя следующие Разделы, а также изменения, выпускаемые в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Раздела:

| Часть I | Открытый аукцион |
| --- | --- |
| Раздел I.1 | Приглашение к участию в аукционе |
| Раздел I.2 | Общие условия проведения аукциона |
| Раздел I.3 | Информационная карта аукциона |
| Раздел I.4 | Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа |
| Часть II | Проект договора |
| Часть III | Техническая часть (Техническое задание, Спецификация оборудования) |

2.1.2. Участник размещения заказа изучает документацию об аукционе, включая изменения,  разъяснения к документации об аукционе.

2.1.3. В случае неполного предоставления информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, Участник размещения заказа не допускается к участию в аукционе на этапе рассмотрения заявок на участие в аукционе.

2.1.4. Заявка на участие в аукционе от Участника размещения заказа, подготовленная не на основании официально полученной документации об аукционе, но соответствующая всем требованиям, установленным в документации об аукционе, будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

2.2. Разъяснение документации об аукционе

2.2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика и/или Аукционной комиссии с Участником размещения заказа, за исключением предоставления разъяснений положений документации об аукционе, не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Разъяснения положений документации об аукционе Заказчик может давать в порядке, установленном в пункте 2.2.2. настоящего Раздела.

2.2.2. Участник размещения заказа вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе. Данные запросы от Участника размещения заказа могут быть направлены в письменной форме, нарочным или почтовым отправлением, по адресу Заказчика или по факсу, указанным в Информационной карте аукциона,.

2.2.3. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса письменно направляет разъяснения положений документации об аукционе при условии, что такой запрос поступил не позднее чем за пять дней до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.2.4. Разъяснения положений документации об аукционе, включающие текст запроса, но без указания его источника, размещаются на официальном сайте в течение одного дня со дня направления разъяснений положений  документации об аукционе по запросу Участника размещения заказа, с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее сути.

2.3. Изменения  документации об аукционе

2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.3.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого аукциона.

2.3.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

2.3.4. Чтобы предоставить Участникам размещения заказа разумное время для учета таких изменений при подготовке своих заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

2.4. Изменения извещения о проведении открытого аукциона

2.4.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

2.4.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого аукциона.

2.4.3. Чтобы предоставить Участникам размещения заказа разумное время для учета такого изменения при подготовке своих заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

2.5. Отказ от проведения аукциона

2.5.1. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.5.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается Заказчиком на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

2.5.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

Статья 3. Подготовка заявки на участие в аукционе

3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

3.1.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником размещения заказа, а также вся корреспонденция, которой обмениваются Участник размещения заказа и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

3.1.2. Отдельные документы (или их части), предоставленные Участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод необходимых разделов на русский язык. В случаях, когда это указано в Информационной карте аукциона, может требоваться нотариально заверенный и легализованный апостилем либо процедурой консульской легализации перевод. Заказчик вправе не рассматривать тексты, не переведенные на русский язык.

3.1.3. Участник размещения заказа должен учитывать возможные риски того, что отсутствие перевода (или его ненадлежащий вид) документов в составе заявки на участие в аукционе может привести к неправильному пониманию Аукционной комиссией представленных документов в связи с чем такой Участник размещения заказа может быть не допущен к участию в аукционе.

3.2. Требования к документам, входящим в состав  заявки на участие в аукционе

3.2.1. Заявка на участие в аукционе, которую представляет Участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией об аукционе, должна быть подготовлена по формам, представленным в Разделе I.4. настоящей документации об аукционе, и содержать следующее:

1) Сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (анкета Участника размещения заказа, подготовленная по форме I.4.3. Раздела I.4. настоящей документации об аукционе (предоставляется по усмотрению Участника);

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, в вышеуказанных выписках должны быть представлены все сведения, содержащиеся в реестрах;

- документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа:

i. в случае если заявка на участие в аукционе подписывается руководителем юридического лица, подавшем такую заявку:

– копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель);

ii. в случае если заявка на участие в аукционе подписывается не руководителем помимо указанных выше документов представляется:

- доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. Либо представить справку о том, что данная сделка не является крупной для юридического лица либо (в установленных законодательством случаях) относится к обычной хозяйственной деятельности юридического лица.

2) Предложение о функциональных и качественных характеристиках товаров (качестве работ/услуг):

а) Заявка на участие в аукционе – по форме I.4.2., представленной в Разделе I.4. настоящей документации об аукционе, с приложением Предложения о функциональных и качественных характеристиках товаров (качестве работ/услуг), по форме I.4.2.1, представленной в Разделе I.4. настоящей документации об аукционе.

Если требуется Информационной картой аукциона, Участник размещения заказа должен приложить копии документов, подтверждающие соответствие товаров (работ, услуг) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если данные документы не передаются вместе с товаром.

3) Документы или копии документов, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение с отметкой банка об оплате, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения). Договор обеспечения заявки на участие в аукционе предоставляется по усмотрению Участника размещения заказа, если в пункте 4.4.1. настоящего Раздела содержится требование обеспечения такой заявки;

б) копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом аукциона, если такие требования установлены в Информационной карте аукциона:

– копии действующих лицензий по предмету аукциона;

– копию разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство, – в случае, если заказчиком установлено такое требование;

– другие документы.

4) В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника размещения заказа обязательным требованиям, предъявляемым к участнику размещения заказа:

соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или не проведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято;

отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Любые другие документы по усмотрению Участника размещения заказа, если иное не предусмотрено в  Информационной карте аукциона.

3.2.2. Отсутствие или неполное представление Участником размещения заказа документов, указанных в пункте 3.2.1. настоящего Раздела, является основанием для не допуска Участника размещения заказа к участию в аукционе на этапе рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.3. Предложения Участников аукциона по цене договора

3.3.1. Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем согласии поставить товары (выполнить работы, оказать услуги), являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в пункте 1.3.2. настоящего Раздела.

3.3.2. Участник аукциона делает предложение по цене договора непосредственно во время процедуры аукциона в форме и в порядке которые определены процедурой проведения аукциона, в соответствии с пунктом 6.1.3. настоящего Раздела, а также Информационной картой аукциона.

3.3.3. Порядок формирования цены договора указан в Информационной карте аукциона.

3.3.4. Расходы Участника аукциона, не включенные в цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.

3.3.5. Предложение о цене договора указывается Участником аукциона в рублях.

3.4. Требования к описанию подлежащих поставке товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)

3.4.1. Описание подлежащих поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) производится в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приведенной в Разделе I.4.

3.4.2. Наименования, виды (содержание) и количество поставляемых товаров (объемы выполняемых работ/оказываемых услуг), а также сопутствующих поставке работ, указанные в Техническом задании (Часть III), в предложении Участника размещения заказа о функциональных и качественных характеристиках товаров (качестве работ/услуг) должны совпадать. В случае их несовпадения или невозможности достоверно определить соответствие товаров (работ, услуг), предлагаемых к поставке (выполнению, оказанию) Участником размещения заказа, Техническому заданию (Часть III), заявка на участие в аукционе признается несоответствующей требованиям документации об аукционе, что влечет за собой отказ в допуске в соответствии с пунктом 5.3.2. настоящего Раздела.

3.5. Оформление заявки на участие в аукционе

3.5.1. При описании условий и предложений Участниками должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.5.2. Сведения, которые содержатся в заявках Участников, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.5.3. Все документы, представленные Участниками размещения заказа, должны быть на русском языке, подписаны руководителем (уполномоченным лицом) и скреплены соответствующей печатью в местах, где на это имеется указание (все страницы представленных документов кроме нотариально заверенных копий должны быть парафированы/завизированы руководителем или уполномоченным лицом). При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в аукционе (или лицами, действующими по доверенности). Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов.

3.5.4. Все документы, представляемые Участниками в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

3.5.5. Заказчиком может быть установлено требование о предоставлении копии заявки. (Заказчик может затребовать несколько экземпляров копий заявки, соответственно может не требовать копий вообще, а только один оригинальный экземпляр). Необходимость предоставления копии (копий) заявки и их количество указывается в Информационной карте аукциона.

Все документы, входящие в состав копии заявки, должны быть четко обозначены как «КОПИЯ» и оформлены в соответствии с требованиями пункта 3.5.4. настоящего Раздела.

3.5.6. Участник размещения заказа должен поместить оригинал и каждую копию заявки в разные конверты или папки, четко пометив их соответственно «ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ на право заключения договора на выполнение работ по ремонту помещений и монтажу укрытия  (лот № указать номер лота)» и «КОПИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ на право заключения договора на выполнение работ по ремонту помещений и монтажу укрытия  (лот № указать номер лота)». В случае расхождений между копией и оригиналом преимущество имеет оригинал.

3.5.7. На конвертах (папках) должно быть указано:

наименование аукциона, на участие в котором подается заявка,

почтовый адрес Заказчика,

слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ до 10.00 мск 30 апреля 2010 года»,

а также может быть указано фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа.

В случае представления отзыва аукционной заявки на конвертах дополнительно следует указать слова «отзыв аукционной заявки».

Если конверт не опечатан и не помечен в соответствии с требованиями настоящего пункта, Заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

Участники размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование и почтовый адрес.

3.5.8. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются Участнику.

Статья 4. Подача заявки на участие в аукционе

4.1. Срок подачи заявок на участие в аукционе

4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются Заказчиком по адресу, указанному в Информационной карте аукциона, не позднее даты и времени, указанных в Информационной карте аукциона.

4.1.2. Заказчик может продлить срок подачи заявок на участие в аукционе, внеся изменение в документацию об аукционе в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Раздела. В этом случае все права и обязательства Заказчика, Аукционной комиссии и Участников размещения заказа, связанные с первоначальным сроком подачи, в дальнейшем будут увязываться с продленным сроком получения заявок на участие в аукционе.

4.1.3. Заявки на участие в аукционе, полученные после дня окончания приема заявок на участие в аукционе, указанного в пункте 4.1.1. настоящего Раздела, не рассматриваются и в тот же день возвращаются Участникам размещения заказа или их уполномоченным представителям под расписку либо путем отправления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Данные о приеме заявок, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются  Заказчиком в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

4.1.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в пункте 4.1.1. настоящего Раздела, регистрируется представителем Заказчика в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в аукционе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.

4.1.5. По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, представитель Заказчика выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения, а также регистрационного номера заявки на участие в аукционе.

4.2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

4.2.1. Заявки на участие в аукционе в письменной форме, оформленные в соответствии с пунктом 3.5. настоящего Раздела, направляются Участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок, в порядке, изложенном в Информационной карте аукциона.

4.2.2. Каждый Участник размещения заказа может подать только одну заявку на участие в аукционе. При подаче двух или более заявок на участие в аукционе одним Участником размещения заказа при условии, что поданные ранее заявки таким Участником не отозваны, все поданные Участником размещения заказа заявки на участие в аукционе не рассматриваются и возвращаются Участнику размещения заказа.

4.3. Отзыв заявок на участие в аукционе

4.3.1. Участник размещения заказа вправе отозвать свою заявку на участие в аукционе после ее подачи в любое время при условии, что письменное уведомление об отзыве будет получено Заказчиком до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.3.2. Допускается направление уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе по факсу либо электронной почте, при условии, что письменное уведомление об отзыве будет получено Заказчиком до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

К уведомлению об отзыве предъявляются следующие требования:

а) уведомление должно быть направлено Заказчику по его адресу месторасположения;

б) уведомление должно содержать идентификационную маркировку, указанную в пункте 4.1.4. настоящего Раздела, заголовок «Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе» и соответствующий текст. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе, полученное после дня и времени начала рассмотрения заявок, не будет принято во внимание, поданная заявка на участие в аукционе будет рассматриваться как действительная;

в) уведомление должно быть подписано руководителем или  уполномоченным лицом Участника размещения заказа.

4.4. Обеспечение заявки на участие в аукционе

4.4.1. Если требуется в Информационной карте аукциона, Участники размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе предоставляют обеспечение заявки на сумму, выраженную в рублях и указанную в Информационной карте аукциона.

4.4.2. Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

- в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе используются только денежные средства;

- в качестве документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки, должно быть оригинальное платежное поручение с отметкой банка об оплате. В том случае, если перевод денежных средств осуществляется Участником размещения заказа при помощи системы «Банк-клиент», то должна быть приложена оригинальная выписка из банка, подтверждающая факт перевода денежных средств, а также по усмотрению Участника размещения заказа может быть представлен договор обеспечения заявки на участие в аукционе по форме I.4.6., прилагаемой в Разделе I.4.;

- обеспечение заявки на участие в аукционе должно быть перечислено по реквизитам, указанным в Информационной карте аукциона, в срок, обеспечивающий его поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

4.4.3. Если заявка на участие в аукционе не сопровождается установленным обеспечением,  Участник размещения заказа не будет допущен к участию в аукционе в соответствии с пунктом 5.3.2. настоящего Раздела.

4.4.4. Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается:

- в течение пяти рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве Участником заявки на участие в аукционе с соблюдением положений пункта 4.3. настоящего Раздела;

- Участникам размещения заказа, заявки которых получены после окончания срока подачи заявок, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона или в течение пяти рабочих дней со дня подписания акта, указанного в пункте 4.1.3. настоящего Раздела, в случае, если заявка на участие в аукционе получена после подписания протокола аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе Участнику/-ам, не допущенному/ым к участию в аукционе;

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора c Участником размещения заказа, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, или с Участником размещения заказа единственно допущенным к участию в аукционе и признанному Участником аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона Участникам, которые участвовали в аукционе, но не стали Победителями аукциона, за исключением Участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора;

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с единственным Участником аукциона, присутствующим на процедуре проведения аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более низкую цену договора, чем начальная (максимальная) цена договора, «шаг аукциона» снижен до 0,5 процента начальной цены договора и после троекратного объявления предложения о цене договора, не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более низкую цену договора, и аукцион признан несостоявшимся;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона Участнику аукциона, не явившемуся на процедуру проведения аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона Участнику  аукциона, представитель которого не допущен на процедуру проведения аукциона по причине отсутствия у него полномочий либо документов, их подтверждающих;

- Участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с Победителем аукциона или с таким Участником аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с Участником аукциона, признанным Победителем аукциона.

4.4.5. Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:

- уклонения Победителя аукциона от заключения договора в соответствии с пунктом 7.1.3. настоящего Раздела;

- уклонения Участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора в соответствии с пунктом 7.3.2. настоящего Раздела, в том случае, если Победитель аукциона уклонился от заключения договора;

- уклонения Участника размещения заказа, подавшего единственную заявку на участие в аукционе от заключения договора, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе в соответствии с пунктом 7.3.3. настоящего Раздела;

- уклонения единственного допущенного к участию в аукционе и признанного Участником аукциона Участника от заключения договора в соответствии c пунктом 7.3.4. настоящего Раздела;

- уклонения единственного Участника аукциона, присутствующего на процедуре проведения аукциона от заключения договора;

- уклонения Участника размещения заказа, являющегося одновременно Победителем аукциона и Участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора в качестве Победителя аукциона.

Статья 5.  Рассмотрение заявок на участие в аукционе

5.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

5.1.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет их соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия Участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.4. настоящего Раздела.

5.1.2. Рассмотрение  и оценка правоспособности Участника размещения заказа осуществляются по двоичному принципу: «соответствует требованиям к правоспособности» или «не соответствует требованиям к правоспособности». При этом учитывается выполнение только тех обязательных требований к правоспособности, которые указаны в пункте 1.4. настоящего Раздела. Оценка правоспособности Участников размещения заказа проводится исключительно на основании документов и сведений, указанных в пункте 3.2. настоящего Раздела.

5.1.3. Рассмотрение и оценка соответствия поставляемых товаров (работ, услуг) требованиям документации об аукционе осуществляются по двоичному принципу: «соответствуют требованиям» или «не соответствуют требованиям». При этом учитывается соответствие (несоответствие) только тем обязательным требованиям, которые указаны в Части III настоящей документации (Техническое задание).

5.1.4. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения подтверждающие соответствие Участника размещения заказа обязательным требованиям, указанным в пункте 1.4.2. настоящего Раздела. Указанные органы и организации в течение десяти дней предоставляют необходимые сведения по запросу Заказчика.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.2. настоящего Раздела, установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, - Заказчик, Аукционная комиссия обязаны отстранить такого Участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

5.1.5. Заявкой на участие в аукционе, отвечающей требованиям документации об аукционе, считается та, которая соответствует всем положениям, условиям  документации об аукционе и не содержит противоречий, существенных отклонений или оговорок. Противоречием, существенным отклонением или оговоркой являются те, которые:

а) любым существенным образом оказывают влияние на количество (объем), качество поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг), а также сопутствующих поставке работ;

б) ограничивают любым образом права Заказчика или обязательства Исполнителя по договору, как они предусмотрены в документации об аукционе;

в) каким-либо другим образом влияют на определение Победителя аукциона.

Если в ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе выясняется, что заявка на участие в аукционе содержит существенные отклонения от требований, установленных документацией об аукционе, Участник размещения заказа, предоставивший такую заявку не допускается к участию в аукционе.

5.1.6. Аукционная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки на участие в аукционе, которые не представляют собой существенного отклонения.

5.1.7. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5.2. Преимущества (преференции) учреждениям и предприятиям уголовно исполнительной системы и (или) организациям инвалидов при размещении заказов

5.2.1. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов при размещении заказа устанавливаются Заказчиком в том случае, если это указано в Информационной карте аукциона.

5.3. Условия допуска Участников размещения заказа к участию в аукционе

5.3.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе в срок, указанный в Информационной карте аукциона.

5.3.2. При рассмотрении заявок на участие в аукционе Участник размещения заказа не допускается Аукционной комиссией к участию в аукционе в случае:

- непредставления определенных пунктом 3.2.1 настоящего Раздела документов либо наличия в представленных документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о товарах (работах, услугах), являющихся предметом аукциона;

- несоответствия требованиям, установленным пунктом 1.4. настоящего Раздела;

- несоответствия заявки на участие в аукционе, представленной Участником размещения заказа, требованиям документации об аукционе;

- непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если в пункте 4.4.1. настоящего Раздела установлено требование обеспечения заявки.

5.3.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, Аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе Участника размещения заказа и о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Участником аукциона, или об отказе в допуске такого Участника размещения заказа к участию в аукционе.

5.3.4. Аукционной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его Участником аукциона или об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого Участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации об аукционе, сведений о решении каждого члена Аукционной комиссии о допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами Аукционной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

5.3.5. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным Участниками аукциона, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

5.3.6. Участники размещения заказа, признанные Участниками аукциона, для присутствия на процедуре аукциона должны заранее (не менее чем за 1 рабочий день, т.е. до 15.00 рабочего дня накануне проведения аукциона) сообщить об этом Заказчику для оформления пропуска. Пропуск оформляется на руководителя (или уполномоченное лицо) Участника аукциона. Заявка оформляется на бланке организации, подписывается руководителем и отправляется Заказчику на факс +7(49621) 276-37. В заявке на оформление пропуска должны быть указаны ФИО полностью, наименование организации, название должности, паспортные данные.

Статья 6. Определение Победителя аукциона

6.1. Процедура проведения аукциона, полномочия Аукционной комиссии и Аукциониста

6.1.1. Аукцион проводится в день, час и по адресу, указанным в Информационной карте аукциона. Аукцион проводится Аукционистом, выбранным из числа членов Аукционной комиссии путем открытого голосования членов Аукционной комиссии большинством голосов, в присутствии членов Аукционной комиссии и Участников аукциона или их уполномоченных представителей.

6.1.2. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в пункте 1.3.2. настоящего Раздела, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов от начальной (максимальной) цены договора, указанной в пункте 1.3.2. настоящего Раздела. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену договора, Аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента от начальной (максимальной) цены договора, но не ниже 0,5 процента от начальной (максимальной) цены договора.

6.1.3. Процедура аукциона проходит следующим образом:

- Перед началом проведения процедуры аукциона Аукционная комиссия регистрирует Участников аукциона (руководителей или их уполномоченных представителей), явившихся на процедуру аукциона, проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе. После этого уполномоченные представители Участников аукциона получают от Аукционной комиссии пронумерованные карточки (далее – «карточки»). Сопровождающие и посторонние лица на процедуру аукциона не допускаются.

- Аукцион начинается с объявления Аукционистом о начале проведения процедуры аукциона, наименований (и/или имен) Участников размещения заказа, допущенных к участию в аукционе.

- После этого Аукционистом объявляется предмет договора, начальная (максимальная) цена договора, «шаг аукциона», указанный в Информационной карте аукциона, наименование Участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если пунктом 5.2.1. настоящего Раздела предусмотрены преимущества для таких Участников аукциона, разъясняются правила проведения аукциона.

- После этого Аукционист предлагает Участникам аукциона заявлять свои Предложения о цене договора путем поднятия карточек, в случае согласия заключить договор по объявленной цене и объявляет начальную (максимальную) цену договора, сниженную на «шаг аукциона».

- Каждое поднятие карточки Участником аукциона является его заявлением о цене договора, сниженной на «шаг аукциона» от начальной (максимальной) цены договора, а далее от последней из предложенной Участниками аукциона цены договора. Заявление о цене договора, сделанное поднятием карточки, считается действительным только после того, как номер поднятой карточки объявлен Аукционистом.

- Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления начальной (максимальной) цены договора и цены договора, сниженной на «шаг аукциона», а также новую цену договора, сниженную на «шаг аукциона» и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена.

- При отсутствии предложений о цене договора со стороны Участников аукциона Аукционист повторяет последнюю из названных цен договора 3 (три) раза. Если до третьего повторения заявленной цены договора ни один из Участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, «шаг аукциона» должен быть снижен на 0,5 процента от начальной (максимальной) цены договора, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора.

- Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления Аукционистом цены договора ни один Участник аукциона не поднял карточку. В этом случае Аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование Победителя аукциона и Участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

- Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену договора.

9.1. При заключении договора на техническое обслуживание и (или) на ремонт техники (оборудования) цена каждой запасной части к технике (оборудованию), предусмотренной в перечне запасных частей, содержащемся в документации об аукционе, и цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники (оборудования) определяются путем снижения начальной (максимальной) цены каждой запасной части и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники (оборудования) пропорционально снижению общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике (оборудованию) и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники (оборудования). В случае проведения аукциона на заключение такого договора победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике (оборудованию), содержащемся в документации об аукционе.

6.1.4. Во время процедуры аукциона Аукционная комиссия самостоятельно или по просьбе Участника аукциона может принять решение о приостановке аукциона и объявлении короткого перерыва.

6.1.5. Во время всей процедуры проведения аукциона (включая перерыв) Участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и допускается покидать место проведения аукциона только по одному.

6.1.6. При проведении процедуры аукциона и во время перерыва Аукционная комиссия вправе разрешить Участникам аукциона пользоваться телефонной связью.

6.1.7. Предложения Участников аукциона по цене договора, превышающие начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона, не рассматриваются.

6.1.8. Любой Участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Во избежание накладок технического характера Участник аукциона, желающий осуществлять аудио- и видеозапись аукциона должен известить Аукционную комиссию о таком намерении до начала процедуры аукциона.

6.1.9. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, в нем должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об Участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене договора, последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) Победителя аукциона и Участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Аукционной комиссии и Заказчиком в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй передается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола Победителю аукциона вместе с проектом договора. Протокол аукциона размещается Заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

6.1.10. Любой Участник аукциона после размещения протокола аукциона на официальном сайте вправе направить Заказчику в письменной форме, а также в форме электронного документа (по электронной почте, адрес которой указан в пункте 1.2.1. настоящего Раздела), запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязан представить такому Участнику соответствующие разъяснения.

6.2. Признание аукциона несостоявшимся

6.2.1. Решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в случае, если:

а) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подана ни одна заявка;

б) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Участником аукциона;

в) Участники аукциона не приняли участия в процедуре проведения аукциона или участие в процедуре проведения аукциона принял один Участник аукциона;

г) Заказчик не допустил представителей Участников аукциона к участию в аукционе в виду отсутствия у них полномочий и (или) документов их подтверждающих;

д) в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более низкую цену договора, чем начальная (максимальная) цена договора, «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 6.1.2. настоящего Раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене договора не поступило ни одно предложение о цене договора от Участников, которое предусматривало бы более низкую цену договора;

6.2.2. Информация о признании аукциона несостоявшимся заносится в протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе или протокол аукциона.

Статья 7. Заключение договора

7.1. Срок заключения договора

7.1.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает Победителю аукциона один экземпляр протокола аукциона и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной Победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.

7.1.2. Победитель аукциона в срок, указанный в Информационной карте аукциона, должен подписать договор и вернуть его Заказчику.

7.1.3. В случае, если Победитель аукциона в срок, предусмотренный пунктом 7.1.2. настоящего Раздела, не представил Заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Раздела, а также обеспечение исполнения договора в соответствии с пунктом 7.2.1. настоящего Раздела, Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения договора.

7.1.4. Заказ признается размещенным со дня заключения договора.

7.2. Обеспечение исполнения договора

7.2.1. Если Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения договора, Участник аукциона, с которым заключается договор, должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора одновременно с передачей договора, только в этом случае договор может быть заключен. Обеспечение исполнения договора предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте аукциона.

7.2.2. Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по договору, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора, указанном в пункте 7.2.1. настоящего Раздела.

Заказчик вправе установить в Информационной карте, что обеспечение исполнения договора в виде страхования ответственности по договору не допускается. В других случаях способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящем пункте способов определяется участником аукциона самостоятельно.

7.2.3. Если победителем аукциона или Участником аукциона, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и в пункте 7.2.1. настоящего Раздела установлено обеспечение исполнения договора, - предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

7.2.4. В том случае, если обеспечение исполнения договора представляется в виде безотзывной банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, заключаемому по результатам аукциона, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 7.2.1. настоящего Раздела.

Банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и, по возможности, ссылку на протокол аукциона как основание заключения договора.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг), по соответствующему договору и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

7.2.5. В случае если обеспечение исполнения договора предоставляется в виде страхования ответственности, договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего исполнителя, характер события, на случай наступления которого осуществляется страхование (страховой случай).

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по договору.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий договор путем указания на стороны договора, название предмета и, по возможности, ссылки на протокол аукциона как основание заключения договора.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) и оканчиваться не ранее его завершения.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

7.2.6. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 7.2.1. настоящего Раздела на счет, указанный Заказчиком.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальная выписка из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент».)

Денежные средства возвращаются Поставщику с которым заключается договор при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение 30 дней или иного срока, установленного в Проекте договора со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  исполнителем в этом письменном требовании.

В случае, если обеспечение исполнения договора предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации.

Исполнитель договора согласовывает с Заказчиком банк, с которым будет заключаться договор банковского вклада и его существенные условия.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения договора.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий договор путем указания на стороны договора, название предмета и, по возможности, ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в аукциона как основание заключения договора.

Срок действия договора банковского вклада должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) и оканчиваться не ранее его завершения.

7.2.7. В случае если обеспечение исполнения договора предоставляется в виде договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности (далее - капитал и резервы), определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается договор в случае уклонения победителя конкурса от заключения договора, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 3.2.1 настоящей Документации и подтверждающих его полномочия. Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя.

7.2.8. Сведения об Участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения договора, а также об исполнителях, с которыми договоры расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

7.3. Условия заключения договора

7.3.1. Заказчик обязан отказать в праве на заключение договора, если после окончания процедуры проведения аукциона в отношении Участников аукциона будут установлены следующие факты:

а) предоставления заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке на участие в аукционе, представленной Участником аукциона, признанным Победителем аукциона, или Участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, или единственным Участником аукциона;

б) проведения ликвидации Участника аукциона – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

в) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) приостановление деятельности Участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя, признанного Победителем аукциона, или Участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, или единственного Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

д) наличия у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

е) внесение в реестр недобросовестных поставщиков сведений об Участнике аукциона – юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, признанном Победителем аукциона, или Участнике аукциона, сделавшем предпоследнее предложение о цене договора,  или единственном Участнике аукциона, если в пункте 1.4.3. настоящего Раздела было установлено такое требование к Участнику размещения заказа.

7.3.2.В случае, если Победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора в соответствии с пунктом 7.1.3. настоящего Раздела, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с Участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора. Заказчик также обязан заключить договор с Участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о его цене, при отказе от заключения договора с Победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 7.3.1. настоящего Раздела. При этом заключение договора для Участника аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о его цене, является обязательным.

Договор заключается между Заказчиком и Участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, в соответствии с пунктами 7.1.1. и 7.1.2. настоящего Раздела.

При непредставлении Заказчику Участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный пунктом 7.1.2. настоящего Раздела, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой Участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора.

7.3.3. В случае, если единственная заявка, поданная по окончании срока подачи заявок соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан передать Участнику размещения заказа, подавшему заявку, проект договора, прилагаемого к документации об аукционе, подготовленного в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Раздела. При этом договор заключается с учетом положений пункта 7.2. настоящего Раздела, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в пункте 1.3.2. настоящего Раздела, или по согласованной с указанным участником цене и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.

При непредставлении Заказчику Участником размещения заказа, подавшим единственную заявку, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора.

7.3.4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе только один Участник размещения заказа, подавший заявку, признан Участником аукциона, Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан передать такому Участнику аукциона проект договора, подготовленного в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Раздела. При этом договор заключается с учетом положений пункта 7.2. настоящего Раздела, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в пункте 1.3.2. настоящего Раздела, или по согласованной с указанным участником аукциона цене и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.

При непредставлении Заказчику таким Участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой Участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора.

7.3.5. В случае если в аукционе участвовал только один Участник аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному Участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект договора, подготовленный в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Раздела. При этом договор заключается с учетом положений пункта 7.2. настоящего Раздела, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в пункте 1.3.2. настоящего Раздела, или по согласованной с указанным участником аукциона цене и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Единственный Участник аукциона не вправе отказаться от заключения договора.

При непредставлении Заказчику таким Участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой Участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора.

7.3.6. В случае, если пунктом 5.2.1. настоящего Раздела предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и Победителем аукциона признано такое учреждение или такая организация, договор по требованию указанных Участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными Участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены договора, но не выше начальной (максимальной) цены договора, указанной в пункте 1.3.2. настоящего Раздела.

7.3.7.  Заказчик по согласованию с Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов  предусмотренных договором количество товаров (объем работ/услуг) при изменении потребности в товарах (работах, услугах) соответственно на поставку (выполнение, оказание), которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг, Заказчик по согласованию с Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров (объему таких работ/услуг), но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров (выполнении таких работ, оказании таких услуг), Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

7.3.8. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного договором объема работ и иных условий исполнения договора.

7.3.9. После определения победителя аукциона на выполнение работ Заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены договора к цене договора, предложенной победителем аукциона. В случаем, если договором предусмотрено несколько этапов его исполнения, итоговая стоимость каждого из этапов пересчитывается с применением указанного коэффициента с тем, чтобы итоговая стоимость каждого из этапов выполнения работ была пропорциональна указанному коэффициенту. При этом общая итоговая цена договора должна соответствовать предложению о цене договора победителя аукциона.

7.3.10. В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим Поставщиком своих обязательств по такому договору Заказчик вправе заключить договора с Участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, с согласия такого Участника размещения заказа. Договор заключается с указанным Участником размещения заказа на условиях, предусмотренных пунктом 7.2. настоящего Раздела и с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом. Если до расторжения договора Поставщиком частично исполнены обязательства по такому договору, при заключении нового договора количество поставляемого товара (выполненных работ, оказанных услуг) должно быть уменьшено с учетом количества поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг) по договору, ранее заключенному с Победителем аукциона. При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг).

7.3.11. В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если Информационной картой аукциона не предусмотрено иное, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

Раздел I.3. Информационная карта аукциона

Следующая информация и данные для аукциона на подлежащие закупке товары (выполняемые работы, оказываемые услуги) изменяют и (или) дополняют положения Раздела I.2. «Общие условия проведения аукциона». При возникновении противоречия положения настоящего документа имеют приоритет над положениями Раздела I.2. «Общие условия проведения аукциона».

| № п/п | Ссылка на Разделы и пункты | Название пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.2.1. и Пункт 1.2.2. | Наименование заказчика, адрес официального сайта | федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт прикладной акустики» (ФГУП «НИИПА») Адрес: 141981, г. Дубна Московской обл., ул. 9 Мая, д. 7А Адрес эл. почты: niipa@dubna.ru; elena.soboleva@niipa.ru Тел\Факс.: (49621) 276-37 Сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.niipa.ru |
| 2 | Пункт 1.2.1. | Вид и предмет аукциона | Открытый аукцион на право заключения договора на выполнение работ по ремонту и реконструкции помещений предприятия |
| 3 | Пункт 1.3.1. | Краткая характеристика и объем выполняемых работ | ЛОТ № 1: Выполнение работ по ремонту помещения, в соответствии с Технической частью документации об аукционе. ЛОТ № 2: Выполнение работ по монтажу укрытия, в соответствии с Технической частью документации об аукционе. |
| 4 | Пункт 1.3.2. | Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС | ЛОТ № 1: 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) рублей 00 коп. ЛОТ № 2: 3 900 000 (Три миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 коп. При необходимости, по письменному запросу Участника размещения заказа, предоставляются копии смет на выполнение работ по ремонту помещения и монтажу укрытия. |
| 5 | Пункт 1.3.3. | Срок и место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | ЛОТ № 1: Срок выполнения работ: в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней со дня заключения договора. Место выполнения работ: Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п в районе дер. Новое Домкино, Волжское отделение ФГУП «НИИПА» ЛОТ № 2: Срок выполнения работ: в течение 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня перечисления аванса. Место выполнения работ: Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п в районе дер. Новое Домкино, Волжское отделение ФГУП «НИИПА» |
| 6 | Пункт 1.4. | Требования к Участникам размещения заказа | В аукционе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. |
| 7 | Пункт 1.4.1, 1.4.2. | Обязательные требования | Чтобы претендовать на право заключения договора, Участник размещения заказа должен удовлетворять обязательным требованиям, указанным в пункте I.4.2. Раздела I.2. «Общие условия проведения аукциона» настоящей документации об аукционе. |
|  |  | Требования, установленные Заказчиком | Общие требования для Лотов №№ 1 и 2: Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках размещения заказа. Наличие Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного зарегистрированной в Госреестре саморегулируемой организацией, по видам работ, перечисленным в Технических заданиях для Лотов №№ 1 и 2. |
|  |  | Источник финансирования и порядок оплаты | Лот № 1 и Лот № 2: Источник финансирования – внебюджетные (собственные) средства предприятия, 100% Условия оплаты – безналичный расчет, заказчик авансирует Поставщика в размере 30% от стоимости договора. Оплата производится в порядке и сроки, предусмотренные в Проекте договора, который является составной частью документации об аукционе. |
| 8 | Пункт 1.7.1. | Привлечение соисполнителей | Участник размещения заказа вправе для выполнения работ по предмету аукциона привлекать соисполнителей. |
| 9 | Пункт 3.2. | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе | Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена по формам, представленным в Разделе I.4 настоящей документации, и содержать сведения и документы, указанные в пункте 3.2.1 Раздела I.2. «Общие условия проведения аукциона». |
| 10 | Пункт 3.3.2. | Форма оглашения Участником аукциона своих предложений по цене договора | Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется Участниками аукциона путем поднятия карточек. Каждое поднятие карточки Участником аукциона является его заявлением о цене договора, сниженной на «шаг аукциона» от начальной (максимальной) цены договора, а далее от последней из предложенных Участниками аукциона цены договора. Заявление о цене договора, сделанное поднятием карточки, считается действительным только после того, как номер поднятой карточки объявлен Аукционистом. |
| 11 | Пункт 3.3.3., 7.3.7., 7.3.8. | Порядок формирования цены договора | Предлагаемая Участником стоимость договора с учетом НДС не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в п. 5 Информационной карты. Предлагаемая Участником цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный договором объем работ при изменении потребности в работах на выполнение которых заключен договор. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Поставщик должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, должны быть учтены Участником размещения заказа при расчете цены договора. Цена договора включает все расходы, связанные с выполнением условий договора. |
| 12 | Пункт 3.3.5. | Валюта договора | Российский рубль |
| 13 | Пункт 3.4.1. | Требования к описанию поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Участник размещения заказа представляет в составе заявки предложение о функциональных и качественных характеристиках выполняемых работ по форме I.4.2.1., представленной в Разделе I.4. Такие предложения должны содержать подтверждения о соответствии предлагаемых к выполнению работ требованиям документации об аукционе. |
| 14 | Пункт 3.5. | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Лот № 1 и Лот № 2: Срок гарантии на выполненные работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ приемочной комиссией, при условии соблюдения правил эксплуатации. Участник размещения заказа должен приложить к заявке на участие в аукционе предложения об объеме предоставления гарантии качества выполненных работ, включающее информацию порядке и методах реализации гарантийного обслуживания. |
|  |  | Требования к оформлению заявок на участие в аукционе | Заявка на участие в аукционе, поданная Участником в письменной форме, оформляется в соответствии с пунктом 3.5. Раздела I.2. «Общие условия проведения аукциона» настоящей документации об аукционе. |
| 15 | Пункт 3.5.5. | Количество копий заявки | К каждой заявке, включая все документы, входящие в заявку, должна быть приложена одна ее копия. При этом оригинальный экземпляр заявки должен быть четко помечен: «Оригинал». Копия заявки, включая все входящие в нее документы, должна быть четко обозначена как «Копия». Оригинал, копия заявки и все входящие в них документы должны быть идентичны и размещены в конверты или папке. |
| 16 | Пункт 4.1.1. | Место и срок подачи заявок на участие в аукционе (адрес) | Заявки на участие в аукционе подаются с «8» апреля 2010 года по «28» апреля 2010 года по рабочим дням с 9:30 до 17:00 (время московское); в день окончания подачи заявок на участие в аукционе «29» апреля 2010 года – с 9:00 до 10:00 (время московское) по адресу заказчика: г. Дубна Московской обл., ул. 9 Мая, д. 7А |
| 17 | Пункт 4.2.1. | Форма заявки на участие в аукционе | Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в конвертах (папках). Ввиду отсутствия легитимного электронного документооборота подача заявок на участие в аукционе в форме электронного документа по данному аукциону не допускается. |
| 18 | Пункт 4.4.1., 4.4.2. | Обеспечение заявки на участие в аукционе | не установлено |
| 19 |  | Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в аукционе | – |
|  | Пункт 5.2.1. | Преференции | Не предусмотрены. |
| 20 | Пункт 5.3.1. | Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе | «29» апреля 2010 года 10:00 (время московское) по адресу заказчика: г. Дубна Московской обл., ул. 9 Мая, д. 7А |
| 21 | Пункт 6.1.1. | Дата, время и место проведения аукциона | «7» мая 2010 г. 11:00 (время московское) по адресу заказчика: г. Дубна Московской обл., ул. 9 Мая, д. 7А Для того, чтобы присутствовать на процедуре аукциона Участник аукциона до начала процедуры аукциона не позднее чем за 1 (один) день сообщает контактному лицу Заказчика по телефону +7(49621) 4-55-77 или по электронной почте: elena.soboleva@niipa.ru информацию о своем представителе, направляемом для участия в процедуре аукциона: ФИО полностью, название должности, наименование организации, паспортные данные. Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена. |
| 22 | Пункт 6.1.3. | Величина понижения начальной (максимальной) цены договора («Шаг аукциона») | 5 процентов начальной (максимальной) цены ЛОТ № 1: 65 000 (Шестьдесят пять тысяч) руб. 00 коп. ЛОТ № 2: 195 000 (Сто девяносто пять) руб. 00 коп. |
| 23 | Пункт 7.2.1. | Срок заключения договора | Договор заключается с Победителем аукциона, либо Участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора (при уклонении Победителя аукциона от заключения договора), либо единственным Участником аукциона (если аукцион признан несостоявшимся) в соответствии с формой, включенной в состав документации об аукционе и с учетом предложений организации-победителя. Победитель должен обеспечить подписание договора со своей стороны в срок не более чем 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее 20 (двадцати) дней со дня размещения протокола аукциона на Официальном сайте. |
| 24 | Пункт 7.2.1. | Размер обеспечения исполнения обязательств по договору | устанавливается в размере аванса (30 процентов от суммы договора) |
| 25 | Пункт 7.2.2. | Формы обеспечения исполнения обязательств по договору | Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется на срок, указанный в пункте 7.2 Документации об аукционе (срок действия обеспечения исполнения обязательство по договору должен заканчиваться не ранее истечения установленного в договоре гарантийного срока на работы). Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется Заказчику в течение 10 (десяти) дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. Обеспечение исполнения обязательств по договору может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по договору, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств в установленном размере, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения договора определяется Участником аукциона, с которым заключается договор, самостоятельно. |
|  |  | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения обязательств по договору в форме передачи Заказчику в залог денежных средств | Денежные средства должны быть перечислены по следующим реквизитам: Заказчик - ФГУП «НИИПА» Адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. 9-го Мая, 7а ИНН 5010007607,КПП 501001001 Расчетный счет 40502810740110100797 в Дмитровском ОСБ № 2561 Сбербанка России г. Москва кор.счет 30101810400000000225 БИК 044525225, ОГРН 1035002202070, ОКОНХ 95120 В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение исполнения обязательств по договору (указать наименование аукциона и номер лота)», а также «НДС не облагается». |

# Раздел I.4 Образцы форм и документов для заполнения участниками

# I.4.1 ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе на право заключения договора  на выполнение работ по ____(наименование работ)_____

Настоящим __________________________________________________ подтверждает, что

(наименование или Ф.И.О. Участника размещение заказа)

для участия в названном аукционе нами направляются нижеперечисленные документы:

| №№ п\п | Наименование | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на участие в аукционе (по форме 1.4.2. Раздела 1.4.) |  |
| 2. | Предложение о качестве работ (по форме 1.4.2.1. Раздела 1.4.), приложение №1 к заявке на участие в аукционе. |  |
| 3. | График выполнения (оформляется в произвольной форме), приложение к заявке на участие в аукционе. |  |
| 4. | Анкета Участника размещения заказа (по форме 1.4.3. Раздела 1.4.). |  |
| 5. | Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ИФНС России не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона (для юридических лиц, в выписке должны быть представлены все сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ). |  |
| 6. | Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ИФНС России не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона (для индивидуальных предпринимателей, в выписке должны быть представлены все сведения, содержащиеся в ЕРГИП). | (нот.зав.копия) |
| 7. | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) |  |
| 8. | Копии документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, и их надлежащим образом заверенный перевод на русский язык (для иностранных лиц) | ___ |
| 9. | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
| 10. | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. (Или справка о том, что данная сделка не является крупной для юридического лица либо о том, что (в установленных законодательством случаях) относится к обычной хозяйственной деятельности юридического лица.) |  |
| 11. | Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа: |  |
|  | В случае, если заявка на участие в аукционе подписывается руководителем: |  |
|  | - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). |  |
|  | В случае, если заявка на участие в аукционе подписывается не руководителем помимо указанных выше документов представляется: |  |
|  | - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (по форме 1.4.4. Раздела 1.4.). В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. | ___ |
| 12. | Документы или копии документов, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе: |  |
|  | а) копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом аукциона, если такие требования установлены в Информационной карте аукциона: |  |
|  | - копия действующего Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного зарегистрированной в Госреестре саморегулируемой организацией; |  |
|  | - копии действующих Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных зарегистрированной в Госреестре саморегулируемой организацией, (со всеми приложениями) соисполнителей (в случае их привлечения Участником размещения заказа). |  |
| 11. | Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участника размещения заказа (всего - количество листов) |  |
|  | ИТОГО кол-во листов |  |

Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право представления интересов Участника размещения заказа на процедуре аукциона  (по форме I.4.5. Раздела 1.4.), предоставляется отдельно, на процедуре аукциона, в состав Заявка на участие в аукционе не входит.

Руководитель        _______________/Фамилия И.О./

М.П.

Примечание:

# При подготовке заявки на участие в аукционе необходимо учесть, что все документы, содержащиеся в конверте (папке), должны лежать в порядке, указанном в описи документов. Весь пакет должен быть прошит, скреплен печатью / опечатан на обороте с указанием количества листов, заверен подписью (уполномоченного лица Участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке) и иметь сквозную нумерацию листов.

# I.4.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер						Заказчику

И.о. генерального директора

ФГУП «НИИ прикладной акустики»

В.В. Зосимову

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора на выполнение работ по  __(указать вид работ)__

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты_______________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)

в лице, ____________________________________________________________________

(наименование должности руководителя(уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные аукционом работы, в полном соответствии с Техническим заданием, по предложенной на аукционе цене договора.

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации об аукционе, влияющими на стоимость выполненных работ.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в аукционе информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников размещения заказа условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что против ______________________ :

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации;

не принято арбитражным судом решения о признании ___________(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)_______ банкротом и об открытии конкурсного производства;

деятельность не приостановлена;

размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25%________________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

сведения в реестре недобросовестных поставщиков отсутствуют.

6. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, а также с её сотрудниками.

7. В случае, если мы будем признаны Победителем аукциона, то берем на себя обязательства подписать договор с заказчиком на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений в течение 10 (десяти) дней со дня подписания протокола аукциона.

8. В случае, если мы сделаем предпоследнее предложение по цене договора после предложений Победителя аукциона, а Победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

9. Мы согласны с тем, что в случае признания нас Победителем аукциона или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания Победителем аукциона, и нашего уклонения от заключения договора на выполнение работ, являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается.

10. Мы извещены о включении сведений о _________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

11. В случае признания нас Победителем аукциона, одновременно с передачей Заказчику подписанного договора нами будет представлено обеспечение исполнения договора в виде ______________________________ (безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по договору или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере аванса 30% (тридцать процентов) от цены договора.

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, уполномочен  __________________________________________________

(Ф.И.О., телефон и адрес электронной почты представителя Участника размещения заказа)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

13. В случае присуждения нам права заключить договор, в период с даты получения протокола аукциона и до подписания официального договора настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора о заключении договора на условиях наших предложений.

14. Настоящая заявка действует в течение шести месяцев со дня её подписания.

15. Наши юридический и фактический адреса____________________,

телефон _______,

факс _______,

e-mail ___ _____,

банковские реквизиты ______________________________

16. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _______________________________________,

факс ________ ,

e-mail _______________

17. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____лист (ах).

______________________               _______________________             /___________________/

(должность)                                             (подпись)                                           (ФИО)

М.П.

Главный бухгалтер                          _______________________             /___________________/

(подпись)                                           (ФИО)

I.4.2.1. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О качестве выполняемых работ

На бланке организации

Дата, исх. номер

# Приложение №1 к заявке на участие в аукционе

Заказчику

И.о. генерального директора

ФГУП «НИИ прикладной акустики»

В.В. Зосимову

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ выполняемых работ

на выполнение работ по ______________________(указать предмет аукциона)_______________

1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения с ФГУП «Научно-исследовательский институт прикладной акустики» на выполнение работ по  _ указать вид работ _, в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект договора на выполнение вышеуказанного заказа, техническое задание, мы

____________________________________________________________________________

(полное наименование организации  или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать договор, согласны выполнить предусмотренные аукционом работы по указать вид работ для нужд Заказчика в соответствии с требованиями документации об аукционе, в соответствии с нормами СНиП, техническими нормами в области строительства и на условиях, указанных в проекте договора.

Работы, связанные с выполнением ремонта (реконструкции) помещений (указать нужное и перечислить виды работ):

1.

2.

3.

…

Приложение: График оказания услуг.

2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом задании об аукционе, влияющими на стоимость выполнения работ.

______________________               _______________________             /___________________/

(должность)                                             (подпись)                                           (ФИО)

М.П.

Главный бухгалтер                          _______________________             /___________________/

(подпись)                                           (ФИО)

Примечание: Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, характеризующие качество предлагаемых им к выполнению работ.

I.4.3 ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Ф.И.О. Участника размещения заказа – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, (на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации) Паспортные данные для Участника размещения заказа – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя. Дата, место и орган регистрации индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
| 2.1. Учредители |  |
| 2.2. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности) |  |
| 2.3. Размер уставного капитала |  |
| 2.4. Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации Участника, контактные лица (налоговые инспекторы) и их телефоны |  |
| 2.5. Почтовый адрес Арбитражного суда по месту регистрации Участника, контактные лица и их телефоны |  |
| 2.6. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника |  |
| Примечание: Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: - Свидетельство о государственной регистрации; - Информационное письмо об учете в ЕГРПО; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; - Справка Арбитражного суда об отсутствии дела о банкротстве. |  |
| 3. Место нахождения (место жительства) Участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
| 4. Почтовый адрес Участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| 5. Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 5.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 5.2. Расчетный счет |  |
| 5.3. Корреспондентский счет |  |
| 5.4. Код БИК |  |
| Примечание: Представляется информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |  |
| 6. Сведения о выданных Участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| 7. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях (о лицах, входящих с Участником размещения заказа в одну группу лиц (в соответствии со ст. 105, 106 ГК Российской Федерации), в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия «аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 от 22.03.1991 г.)) |  |
| 8. Орган управления Участника размещения заказа – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего аукциона и порядок одобрения соответствующей сделки. |  |
| 9. Балансовая стоимость активов |  |

В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  Участника  размещения заказа могут быть представлены:

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

- ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

…………………………………………………………………………………………...

n.    ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе)

При наличии Договора на утилизацию отходов с организацией, имеющей соответствующие лицензии, просьба указать на это в анкете или приложении к ней.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

_______________________               _______________________             /___________________/

(должность)                                             (подпись)                                           (ФИО)

М.П.

Главный бухгалтер                          _______________________             /___________________/           (подпись)                                           (ФИО)

# I.4.4 ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

(представляется в случае если документы заявки на участие в аукционе

подписываются не руководителем)

На бланке организации

Дата

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г. Москва

__________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – Участник размещения заказа:

____________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет ______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан __________________  «____» _____________

представлять заказчику, Аукционной комиссии и подписывать необходимые документы для участия в открытом аукционе ________________________________________

(наименование аукциона)

Подпись ___________________________    _____________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                   (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ___________________ 200_ г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер  _______________________________ ( ___________________ )

# I.4.5 ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НА ПРОЦЕДУРЕ АУКЦИОНА

На бланке организации

Дата

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г. Москва

__________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник размещения заказа:

____________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

доверяет _____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ____ №_________ выдан _______________________  «____» _____________

представлять интересы _______________________________________________________

(наименование организации)

на процедуре аукциона _________________________________________________________,

(наименование аукциона)

в том числе заявлять от имени нашей организации-Участника аукциона обязательные для нас предложения по ценам на выполнение работ, являющихся предметом аукциона, подписывать, подавать и получать от имени организации-доверителя любые документы, и совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись ___________________________    ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                           Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ___________________ 200_ г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер  _______________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

# ЧАСТЬ II.

ЛОТ № 1

# ПРОЕКТ ДОГОВОРА

| 2010 г. | г. Дубна |
| --- | --- |

Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт прикладной акустики" в лице генерального директора Зосимова В.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем "Заказчик", и  _________________ в лице ______________, действующего на основании ______________________ именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании Протокола проведения открытого аукциона на право заключения договора на выполнение ремонтных работ аукционной комиссии Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт прикладной акустики» от «___» __________ 2010 года № __ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

- Подрядчик обязуется выполнить собственными либо привлеченными силами в сроки, указанные в п. 4.1, а Заказчик принять результат работ по ремонту помещения механической мастерской на первом этаже Эстакады плавсредств в соответствии с техническим заданием,  представленным в Приложении №1  к Договору.

- Работы выполняются на Волжском отделении ФГУП «НИИПА»,   расположенном по адресу:  Тверская обл.,  Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п  в районе дер. Новое Домкино.

- Срок выполнения работ по Договору:

- начало в течение десяти рабочих дней после перечисления аванса на счет Подрядчика;

- окончание через сорок пять рабочих дней после начала работ.

2. Общая сумма Договора

2.1. Общая сумма Договора на выполнение работ  составляет Цифрой (Прописью) рубля 00 копеек, включая НДС 18% .

2.2. Общая сумма Договора включает в себя все затраты Подрядчика на выполнение работ.

2.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.4. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором перечня работ и иных условий исполнения договора.

3. Порядок расчетов

3.1. Расчеты за выполненную Подрядчиком работу производятся на основании выставленных Подрядчиком счетов  путем перевода денег на банковский счет Подрядчика.

3.2. Оплата счетов производится следующим образом:

Заказчик в течение пяти банковских дней с момента выставления счета производит предоплату в размере 30% (Тридцать процентов)  общей суммы Договора.

Окончательный расчет осуществляется после подписания актов КС-2, КС-3 с учетом выплаченного ранее аванса в течение пятнадцати календарных дней.

3.3. Изменение объема выполняемых работ оформляется Сторонами дополнительным соглашением в письменном виде, но не более 10% от первоначальной цены договора.

3.4. В случае некачественного выполнения работ Подрядчиком и непредставления исполнительно-технической документации приёмка и оплата данных работ Заказчиком не производиться до урегулирования вопроса об устранении замечаний.

3.5. Если по не зависящим от Сторон причинам работы по Договору будут приостановлены и/или объект ремонта будет законсервирован, Заказчик обязан оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента консервации работы. Убытки и недополученная прибыль Подрядчику не возмещаются.

4. Обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Начать работу и закончить её в соответствии со сроками, определенными в пункте 1.3. Договора.

4.1.2. При заключении договоров с Субподрядными организациями  в письменном виде информировать Заказчика о заключении договоров. В информации должны излагаться предмет договора, наименование и адрес Субподрядчика.

4.1.3. Произвести работы качественно, в полном соответствии с техническим заданием, нормами СНиП и техническими нормами в области строительства.

4.1.4. В течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего Договора назначить ответственного представителя (представителей) для решения организационных вопросов, связанных с выполнением Договора, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных полномочий.

4.1.5. Обеспечить сохранность вверенного Заказчиком оборудования. Несёт материальную ответственность за его утрату или повреждение.

4.1.6. Обеспечить в ходе ремонта выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории и охране окружающей среды.

4.1.7. Обеспечить наличие на объекте строительных материалов в количестве, необходимом для выполнения работ по Договору.

4.1.8. Предоставить гарантийный срок на выполненные по Договору   работы – (указывается в соответствии с заявкой победителя аукциона) с даты подписания акта сдачи-приемки законченного ремонтом объекта приемочной комиссией, при условии соблюдения правил эксплуатации.

4.1.9. Соблюдать порядок ведения работ, согласованный с руководством объекта.

4.1.10. Вести журнал работ КС-6 и журнал учета выполненных работ КС-6а, а также документацию в соответствии с требованиями нормативных документов.

4.1.11. Уведомлять Заказчика о необходимости принять результат работы  за 3 (три) дня до даты сдачи законченного вида работ.

4.1.12. Передать Заказчику за 10 дней до начала приемки законченного ремонтом объекта один экземпляр исполнительной документации согласно перечню, передаваемому Заказчиком Подрядчику, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

4.1.13. В случае некачественно выполненных Подрядчиком работ Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в согласованные Сторонами сроки переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

4.1.14. Превышения  объемов и стоимости работ,  происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

4.1.15. При необходимости по требованию Заказчика участвовать в совещаниях по ходу работ на объекте, разрабатывать графики работ с указанием задействованных в работах людских ресурсов, машин и механизмов.

4.1.16. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего Договора.

4.1.17. Обеспечить получение необходимых актов и справок о выполнении всех технических условий до начала работы приемочной комиссии.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Оплатить общую сумму выставленного счета в сроки, указанные в п. 3.2 настоящего Договора.

4.2.2. В течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего Договора назначить ответственного представителя (представителей) на объекте для решения организационных вопросов и приемки работ, связанных с выполнением Договора, официально известив об этом  Подрядчика в письменном виде с указанием предоставленных полномочий. Обеспечить через своего представителя контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ.

4.2.3. Вправе останавливать или временно приостанавливать работы по Договору в случае необходимости проведения мероприятий, исключающих возможность выполнения работ по Договору, в том числе по соображениям конфиденциальности.

4.2.4. На период выполнения работ передать Подрядчику по акту   площадку в  готовности для выполнения работ.

4.2.5. Обеспечить осуществление всех видов технического и авторского надзора и контроля при выполнении работ Подрядчиком.

4.2.6. При невыполнении Подрядчиком обязанностей, Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ потребовать от Подрядчика привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.

5. Особые условия

5.1. Документы Договора, все извещения, вся переписка и представляемые документы Сторон по реализации настоящего Договора должны быть выполнены на русском языке. В случае возникновения необходимости представления документов Подрядчиком на любом другом языке, кроме русского, или в случае получения от Заказчика документов на любом другом языке, кроме русского, затраты Подрядчика по переводу документов возмещается Заказчиком. В случае возникновения несоответствия в русской и иностранной версии основной версией является русская.

6. Порядок сдачи-приемки работ

6.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени согласовывает документы, подтверждающие полноту и качество выполненных работ, в соответствии с техническим заданием.

6.2. Приемка работ, включая материалы, обеспечение которыми возложено на Подрядчика, осуществляется по формам КС-2 и КС-3. Формы КС-2 и КС-3 составляются в порядке, установленном постановлением Росстата от 11.11.1999 № 100.

6.3. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику  ежемесячно не позднее 25 числа отчетного месяца оригиналы форм КС-2, КС-3, с предоставлением согласованных с представителем Заказчика на объекте справок по объемам выполненных работ.

6.4. В случае возникновения разногласий между Сторонами при рассмотрении форм КС-2 и КС-3 Стороны обязуются в течение 10 (десяти) рабочих дней их урегулировать, руководствуясь при этом следующим:

в случае обнаружения недостатков выполненных работ Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения за свой счет исправляет указанные недостатки. Если исправление недостатков выходит за рамки установленного срока, Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроками их исправления. Заказчик подписывает формы КС-2, КС-3 после устранения недостатков;

если разногласия вызваны физическими объемами работ, Стороны проводят контрольный обмер и контрольный обсчет выполненных работ по актам скрытых работ и журналу производства работ формы КС-6а.

6.5.	Заказчик имеет право вносить изменения в объемы работ, которые необходимы для ремонта и ввода Объекта в эксплуатацию. В этих случаях Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, на выполнение следующих работ:

а)	увеличить или сократить объем любого вида работ;

б)	изменить характер, качество, вид, уровни, линии, положение и размеры любого вида работ, выполнить дополнительные работы, необходимые для завершения работ.

Если указанные изменения в работах повлияют на  стоимость Договора, то они будут оформляться в соответствии с пунктом 3.3. Договора.

6.6.	В случае необходимости внесения изменений в объемы работ (замены материалов и оборудования), а также выполнения работ, не предусмотренных Проектной документацией, на основании Технического решения, подписанного Подрядчиком, представителем Заказчика,
осуществляющим технический надзор и утвержденного Заказчиком, оформляется Акт на дополнительные работы (исключение вида работ). После утверждения представителем Заказчика Акта на дополнительные работы, Подрядчик разрабатывает  смету на выполнение данного вида работ (замену материалов и оборудования). После утверждения сметы Заказчиком, Подрядчик приступает к выполнению работ (замене материалов и оборудования).

6.7. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься уполномоченными представителями Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителей Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, но не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до начала проведения этой приемки.

6.8. Приемка законченного ремонтом объекта осуществляется после выполнения всех обязательств, за исключением гарантийного обслуживания, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

6.9. Приемка законченного ремонтом объекта осуществляется приемочной комиссией, организуемой Заказчиком в соответствии со СНиП 3.01.04-87 и подписанием акта сдачи-приемки выполненных работ.

7. Ответственность Сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим Федеральным законодательством.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик уплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного срока исполнения обязательств на сумму невыполненного объема работ. Взыскание неустойки с Подрядчика осуществляется Заказчиком путём удержания суммы неустойки из суммы окончательного платежа (п. 3.2.) по настоящему Договору с обязательным приложением обоснования и расчёта суммы снятия.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на сумму просроченного платежа. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного срока исполнения обязательств.

7.4. Сторона, не исполнившая обязательство по Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что просрочка исполнения либо неисполнение указанного обязательства произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Срок действия договора

8.1. Положения настоящего Договора распространяются на выполнение одной сделки, вступают в силу с момента его подписания и заканчиваются по исполнению Сторонами их обязательств.

8.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. В случае расторжения Договора по взаимному соглашению Сторон, заинтересованная Сторона направляет другой Стороне предложение о расторжении Договора, но не позднее 10 календарных дней до даты предстоящего расторжения. При достижении соглашения о досрочном расторжении Договора Исполнитель обязан вернуть выплаченный Заказчиком аванс на счет Заказчика в течение 10 дней после подписания соглашения о досрочном расторжении.

8.4. К отношениям Сторон по тем вопросам, которые не урегулированы или не полностью урегулированы настоящим Договором, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

9. Разрешение споров

9.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.

Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть и направить другой Стороне мотивированный ответ в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения претензии. При несоблюдении Стороной, получившей претензию, срока для направления ответа, обязанность другой Стороны по соблюдению досудебного претензионного порядка разрешения споров считается исполненной и Сторона вправе обратиться в суд.

9.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они будут разрешены в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде Московской области.

10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному Договору, если оно явилось следствием природных явлений или действия объективных внешних факторов непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение или другие обстоятельства чрезвычайного характера), препятствующих выполнению Договора.

10.2. Каждая из Сторон обязана в 10-дневный срок известить письменно другую  Сторону  о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих исполнению Договора, с предоставлением удостоверяющего документа, выданного компетентным органом,  после чего Стороны должны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения поставок и принять Дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка поставки, либо инициировать процедуру расторжения Договора. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств форс-мажора, теряет свое право  позднее  ссылаться на эти обстоятельства.

# 10.3. При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с состоянием на момент заключения данного Договора (в том числе запрет или ограничение импорта покупных комплектующих изделий) и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств,  договоренности по срокам и стоимости поставок должны быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением к Договору.

11. Общие положения

11.1. К настоящему Договору прилагается техническое задание  (Приложение № 1).

11.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

11.3. Все изменения и дополнения к Договору являются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

11.4. Переписка между Сторонами и уведомления по договору осуществляются по реквизитам, указанным в разделе 12 Договора. Все письменные уведомления и заявления по договору направляются в форме заказного письма с почтовым уведомлением о вручении адресату или личным вручением под расписку с указанием даты вручения, а также по факсу и/или электронной почтой с последующей досылкой оригиналов.

11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, его подписавших.

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Подрядчик: | Заказчик: ФГУП "НИИПА" ИНН/КПП: 5010007607/501001001 Адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 7а Дмитровское ОСБ № 2561 Расч. счет 40502810740110100797 Корр. счет 30101810400000000225 БИК 044525225 Сбербанк России г. Москва ОГРН 1035002202070 ОКОНХ 95120 |
| --- | --- |
| ____________________ М.П. | _____________ Зосимов В.В. М.П. |

ЛОТ № 2

# ПРОЕКТ ДОГОВОРА

| 2010 г. | г. Дубна |
| --- | --- |

Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт прикладной акустики" в лице генерального директора Зосимова В.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем "Заказчик", и  _________________ в лице ______________, действующего на основании ______________________ именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании Протокола проведения открытого аукциона на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ аукционной комиссии Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт прикладной акустики» от «___» __________ 2010 года № __ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

- Подрядчик обязуется выполнить собственными либо привлеченными силами в сроки, указанные в п. 4.1, а Заказчик принять результат работ по монтажу укрытия насосной станции и генераторной в соответствии с техническим заданием (Приложение №1) и проектом.

- Работы выполняются на объекте ЛСК КЭС ФГУП «НИИПА»,   расположенном по адресу:  Тверская обл.,  Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п  в районе дер. Новое Домкино, Волжское отделение ФГУП «НИИПА».

- Срок выполнения работ по Договору:

- начало в течение десяти рабочих дней после перечисления аванса на счет Подрядчика;

- окончание через шестьдесят  рабочих дней после начала работ.

2. Общая сумма Договора

2.1. Общая сумма Договора на выполнение работ  составляет Цифрой (Прописью) рубля 00 копеек, включая НДС 18% .

2.2. Общая сумма Договора включает в себя все затраты Подрядчика на выполнение работ.

2.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.4. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором перечня работ и иных условий исполнения договора.

3. Порядок расчетов

3.1. Расчеты за выполненную Подрядчиком работу производятся на основании выставленных Подрядчиком счетов  путем перевода денег на банковский счет Подрядчика.

3.2. Оплата счетов производится следующим образом:

Заказчик в течение пяти банковских дней с момента выставления счета производит предоплату в размере 30% (Тридцать процентов)  общей суммы Договора.

Окончательный расчет осуществляется после подписания актов КС-2, КС-3 с учетом выплаченного ранее аванса   в течение пятнадцати календарных дней.

3.3. Изменение объема выполняемых работ оформляется Сторонами дополнительным соглашением в письменном виде, но не более 10% от цены Договора.

3.4. В случае некачественного выполнения работ Подрядчиком и непредставления исполнительно-технической документации приёмка и оплата данных работ Заказчиком не производиться до урегулирования вопроса об устранении замечаний.

3.5. Если по не зависящим от Сторон причинам работы по Договору будут приостановлены и/или объект строительства будет законсервирован, Заказчик обязан оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента консервации работы. Убытки и недополученная прибыль Подрядчику не возмещаются.

4. Обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Начать работу по выполнению Договора не позднее чем через десять дней после получения аванса, а закончить – через шестьдесят рабочих дней после начала работ.

4.1.2. При заключении договоров с Субподрядными организациями  в письменном виде информировать Заказчика о заключении договоров. В информации должны излагаться предмет договора, наименование и адрес Субподрядчика.

4.1.3. Произвести работы качественно, в полном соответствии с техническим заданием, нормами СНиП и техническими нормами в области строительства.

4.1.4. В течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего Договора назначить ответственного представителя (представителей) для решения организационных вопросов, связанных с выполнением Договора, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных полномочий.

4.1.5. Обеспечить сохранность вверенного Заказчиком оборудования. Несёт материальную ответственность за его утрату или повреждение.

4.1.6. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории и охране окружающей среды.

4.1.7. Обеспечить наличие на объекте строительных материалов в количестве, необходимом для выполнения работ по Договору.

4.1.8. Предоставить гарантийный срок на выполненные по Договору   работы – (указывается в соответствии с заявкой победителя аукциона) с даты подписания акта сдачи-приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, при условии соблюдения правил эксплуатации.

4.1.9. Соблюдать порядок ведения работ, согласованный с руководством объекта.

4.1.10. Вести журнал работ КС-6 и журнал учета выполненных работ КС-6а, а также документацию в соответствии с требованиями нормативных документов.

4.1.11. Уведомлять Заказчика о необходимости принять результат работы  за 3 (три) дня до даты сдачи законченного вида работ.

4.1.12. Передать Заказчику за 10 дней до начала приемки законченного строительством объекта один экземпляр исполнительной документации согласно перечню, передаваемому Заказчиком Подрядчику, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

4.1.13. В случае некачественно выполненных Подрядчиком работ Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в согласованные Сторонами сроки переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

4.1.14. Превышения  объемов и стоимости работ,  происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

4.1.15. При необходимости по требованию Заказчика участвовать в совещаниях по ходу работ на объекте, разрабатывать графики работ с указанием задействованных в работах людских ресурсов, машин и механизмов.

4.1.16. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего Договора.

4.1.17. Обеспечить получение необходимых актов и справок о выполнении всех технических условий до начала работы приемочной комиссии.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Оплатить общую сумму выставленного счета в сроки, указанные в п. 3.2 настоящего Договора.

4.2.2. В течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего Договора назначить ответственного представителя (представителей) на объекте для решения организационных вопросов и приемки работ, связанных с выполнением Договора, официально известив об этом  Подрядчика в письменном виде с указанием предоставленных полномочий. Обеспечить через своего представителя контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ.

4.2.3. Вправе останавливать или временно приостанавливать работы по Договору в случае необходимости проведения мероприятий, исключающих возможность выполнения работ по Договору, в том числе по соображениям конфиденциальности.

4.2.4. Передать Подрядчику по акту, подписанному обеими Сторонами, на период  работ  площадку в  готовности для выполнения работ.

4.2.5. Обеспечить осуществление всех видов технического и авторского надзора и контроля при выполнении работ Подрядчиком.

4.2.6. При невыполнении Подрядчиком обязанностей, Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ потребовать от Подрядчика привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.

5. Особые условия

5.1. Документы Договора, все извещения, вся переписка и представляемые документы Сторон по реализации настоящего Договора должны быть выполнены на русском языке. В случае возникновения необходимости представления документов Подрядчиком на любом другом языке, кроме русского, или в случае получения от Заказчика документов на любом другом языке, кроме русского, затраты Подрядчика по переводу документов возмещается Заказчиком. В случае возникновения несоответствия в русской и иностранной версии основной версией является русская.

6. Порядок сдачи-приемки работ

6.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени согласовывает документы, подтверждающие полноту и качество выполненных работ, в соответствии с техническим заданием.

6.2. Приемка работ, включая материалы, обеспечение которыми возложено на Подрядчика, осуществляется по формам КС-2 и КС-3. Формы КС-2 и КС-3 составляются в порядке, установленном постановлением Росстата от 11.11.1999 № 100.

6.3. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику  ежемесячно не позднее 25 числа отчетного месяца оригиналы форм КС-2, КС-3, с предоставлением согласованных с представителем Заказчика на объекте справок по объемам выполненных работ.

6.4. В случае возникновения разногласий между Сторонами при рассмотрении форм КС-2 и КС-3 Стороны обязуются в течение 10 (десяти) рабочих дней их урегулировать, руководствуясь при этом следующим:

в случае обнаружения недостатков выполненных работ Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения за свой счет исправляет указанные недостатки. Если исправление недостатков выходит за рамки установленного срока, Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроками их исправления. Заказчик подписывает формы КС-2, КС-3 после устранения недостатков;

если разногласия вызваны физическими объемами работ, Стороны проводят контрольный обмер и контрольный обсчет выполненных работ по актам скрытых работ и журналу производства работ формы КС-6а.

6.5.	Заказчик имеет право вносить изменения в объемы работ, которые необходимы для строительства и ввода Объекта в эксплуатацию. В этих случаях Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, на выполнение следующих работ:

а)	увеличить или сократить объем любого вида работ;

б)	изменить характер, качество, вид, уровни, линии, положение и размеры любого вида работ, выполнить дополнительные работы, необходимые для завершения работ.

Если указанные изменения в работах повлияют на сроки выполнения работ или стоимость Договора, то они будут оформляться в соответствии с условиями Договора.

6.6.	В случае необходимости внесения изменений в объемы работ (замены материалов и оборудования), а также выполнения работ, не предусмотренных Проектной документацией, на основании Технического решения, подписанного Подрядчиком, представителем Заказчика,
осуществляющим технический надзор, представителем проектной организации, осуществляющей авторский надзор, и утвержденного Заказчиком, оформляется Акт на дополнительные работы (исключение вида работ). После утверждения представителем Заказчика Акта на дополнительные работы, Подрядчиком разрабатывается смета на выполнение данного вида работ (замену материалов и оборудования). После утверждения сметы Заказчиком, Подрядчик приступает к выполнению работ (замене материалов и оборудования).

6.7. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься уполномоченными представителями Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителей Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, но не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до начала проведения этой приемки.

6.8. Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения всех обязательств, за исключением гарантийного обслуживания, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

6.9. Приемка законченного строительством объекта осуществляется приемочной комиссией, организуемой Заказчиком в соответствии со СНиП 3.01.04-87 и подписанием акта сдачи-приемки выполненных работ.

7. Ответственность Сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим Федеральным законодательством.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик уплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного срока исполнения обязательств на сумму невыполненного объема работ. Взыскание неустойки с Подрядчика осуществляется Заказчиком путём удержания суммы неустойки из суммы окончательного платежа (п. 3.2.) по настоящему Договору с обязательным приложением обоснования и расчёта суммы снятия.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на сумму просроченного платежа. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного срока исполнения обязательств.

7.4. Сторона, не исполнившая обязательство по Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что просрочка исполнения либо неисполнение указанного обязательства произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Срок действия договора

8.1. Положения настоящего Договора распространяются на выполнение одной сделки, вступают в силу с момента его подписания и заканчиваются по исполнению Сторонами их обязательств.

8.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. В случае расторжения Договора по взаимному соглашению Сторон, заинтересованная Сторона направляет другой Стороне предложение о расторжении Договора, но не позднее 10 календарных дней до даты предстоящего расторжения. При достижении соглашения о досрочном расторжении Договора Исполнитель обязан вернуть выплаченный Заказчиком аванс на счет Заказчика в течение 10 дней после подписания соглашения о досрочном расторжении.

8.4. К отношениям Сторон по тем вопросам, которые не урегулированы или не полностью урегулированы настоящим Договором, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

9. Разрешение споров

9.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.

Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть и направить другой Стороне мотивированный ответ в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения претензии. При несоблюдении Стороной, получившей претензию, срока для направления ответа, обязанность другой Стороны по соблюдению досудебного претензионного порядка разрешения споров считается исполненной и Сторона вправе обратиться в суд.

9.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они будут разрешены в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде Московской области.

10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному Договору, если оно явилось следствием природных явлений или действия объективных внешних факторов непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение или другие обстоятельства чрезвычайного характера), препятствующих выполнению Договора.

10.2. Каждая из Сторон обязана в 10-дневный срок известить письменно другую  Сторону  о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих исполнению Договора, с предоставлением удостоверяющего документа, выданного компетентным органом,  после чего Стороны должны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения поставок и принять Дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка поставки, либо инициировать процедуру расторжения Договора. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств форс-мажора, теряет свое право  позднее  ссылаться на эти обстоятельства.

# 10.3. При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с состоянием на момент заключения данного Договора (в том числе запрет или ограничение импорта покупных комплектующих изделий) и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств,  договоренности по срокам и стоимости поставок должны быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением к Договору.

11. Общие положения

11.1. К настоящему Договору прилагается техническое задание (Приложение № 1).

11.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

11.3. Все изменения и дополнения к Договору являются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

11.4. Переписка между Сторонами и уведомления по договору осуществляются по реквизитам, указанным в разделе 12 Договора.  Все письменные уведомления и заявления по договору направляются в форме заказного письма с почтовым уведомлением о вручении адресату или личным вручением под расписку с указанием даты вручения, а также по факсу и/или электронной почтой с последующей досылкой оригиналов.

11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, его подписавших.

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Подрядчик: | Заказчик: ФГУП "НИИПА" ИНН/КПП: 5010007607/501001001 Адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 7а Дмитровское ОСБ № 2561 Расч. счет 40502810740110100797 Корр. счет 30101810400000000225 БИК 044525225 Сбербанк России г. Москва ОГРН 1035002202070 ОКОНХ 95120 |
| --- | --- |
| ____________________ М.П. | _____________ Зосимов В.В. М.П. |

ЧАСТЬ III.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЛОТ № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту помещений

Группа товаров 4529 – Здания и сооружения для обороны

Раздел 1

Пояснительная записка

1. Ремонт помещения механической мастерской Эстакады плавсредств Волжского отделения ФГУП «НИИПА».

2. Обоснованность проведения ремонтных работ – перепрофилирование мастерской в лабораторию для проведения научно-исследовательских работ.

3. Здание неотапливаемое, полы бетонные, толщина стен 250-380 мм

В соответствии с требованиями к помещениям для научных лабораторий, необходимо выполнить нижеперечисленные работы.

Строительные работы

Полы: утепленные керамзитом, армированная стяжка 50 мм, покрытие наливное и улучшенная покраска.

Окна: окна в стене по оси 6 демонтируются и вставляются пластиковые окна с двойным стеклопакетом. Оконные проемы из стеклянных блоков в стенах по осям 5 и Г закладываются кирпичной кладкой с порядным армированием.

Двери: в стене по оси 5 в проеме от ворот монтируется металлическая утепленная дверь 0,9х2,1 м  и утепленные ворота шириной 1,9 м с механизмом вертикального подъема. Оставшийся проем закладывается кирпичной кладкой с перемычкой.

Стены внутренние: стена по оси Г утепляется изнутри утеплителем 100 мм и обшивается гипсокартонном. Остальные стены очищаются от старой штукатурки и штукатурятся цементно-известковым раствором, оклеиваются керамической плиткой и стеклообоями под покраску.

Стены наружные: стены по оси 6  и по оси 5 (со стороны неотапливаемого модуля) утепляются негорючим утеплителем 100 мм  со слоем пароизоляции и обшиваются металлическим оцинкованным профлистом с полиэстровым покрытием синего цвета, волна 12 мм.

Потолок: подшивной реечный по металлическим направляющим.

Электроснабжение.

Освещение: 16 ламп ЛПО-2х36 в два ряда по подшивному потолку. Выключатель двойной внутри помещения в простенке у двери для двух групп освещения.

Электропроводка: от ВРУ (колонна Г5) до двух устанавливаемых распределительных шкафов, расположенных на стенах по осям Б и Г, прокладывается кабель. Используется кабель ВВГнг  1,5  мм2,   2,5  мм2,  4,0 мм2    и 6,0 мм2. По стенам кабель прокладывается в кабельканалах, за потолком в гофрированной трубе. Проложить кабель до электрокотла ось Б6.

Розетки: на высоте 0,8 м по периметру помещения устанавливаются 12 розеточных групп 220v (2 группы по 2 розетки и 10 по 4 розетки), одна розетка 380v  с потребляемой нагрузкой 5 кВт. Общая максимальная потребляемая нагрузка на розетки 12 кВт. Розеточная группа должна подключаться через автоматы и УЗО. Выполнить повторный контур заземления.

Отопление.

В помещении у оси Б6 установить электрокотел расчетной мощности для обогрева. В качестве нагревательных элементов использовать радиаторы 4 шт. по 1,68 кВт. Трубы из полипропилена. Предусмотреть способ заправки системы отопления теплоносителем в связи с отсутствием водопровода.

Выполнить иные работы, прямо не указанные, но необходимые для полного завершения работ по договору. В случае возникновения дополнительных работ, цена их будет определяться дополнительным соглашением в соответствии с условиями Договора. К таким работам могут относиться: дополнительная вентиляция помещения, увеличение или уменьшение обогревательных приборов,   используемых материалов  и др.

Все материалы должны иметь сертификат соответствия и пожарной безопасности.

4. При производстве работ должны  соблюдаться требования безопасности согласно СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве» и требования по охране труда в соответствие с действующими нормативами.

Раздел 2.

2.1. Требования к участникам

Участник должен иметь Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного зарегистрированной в Госреестре саморегулируемой организацией.

Раздел 3.

3.1. Требования к выполняемым работам по  ремонту

- Все работы  должны выполняться в соответствии с требованиями безопасности согласно СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве» и требованиями по охране труда.

- Все работы  должны выполняться в соответствии с технологиями, установленными в СНиПах и нормативных актах, действующих на территории Московской области.

3.2. Требования к технической базе по проведению работ

- Для проведения указанных работ необходимы собственные малые механизмы.

- Наличие строительной техники и самосвала для перевозки отходов и мусора.

Раздел 4

4.1. Сроки предоставления гарантий качества выполненных работ по предмету договора

Гарантия качества выполненных работ предоставляется организацией, выполняющей работы по   предмету контракта, на срок не менее двух лет со дня подписания Акта приемки выполненных  работ.

4.2. Сроки выполнения работ по предмету договора – 45 рабочих дней со дня получения аванса,  не позднее июня 2010 года.

Схема розеточных групп

ЛОТ № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по монтажу укрытия

Группа товаров 4529 – Здания и сооружения для обороны

Раздел 1

Пояснительная записка

1. Строительство укрытия насосной и генераторной в модульной части Лабораторно-стендового корпуса комплекса экспериментальных стендов Волжском отделении ФГУП «НИИПА».

2. Обоснованность проведения строительных работ – программа деятельности предприятия на 2010 год и проект укрытия  насосной и генераторной ЛСК КЭС.

3. Четыре насоса,  обеспечивающие  работу  испытательной  камеры АИК-03,  установлены  в осях 5-7 и  Д-Е  модульной части ЛСК КЭС. Для создания и поддержания положительной температуры, необходимой для работы насосов, строится укрытие из утепленных металлических сендвич-панелей, монтируется автономная система отопления, прокладывается  водопровод и электропитание.

В соответствии с проектом (Шифр П-445, П-364) необходимо выполнить нижеперечисленные работы.

Водопровод.

От приямка в осях А-5 в траншее на глубине 1500 мм проложить водопровод через модульную часть до оси Е-5, установить необходимую запорную арматуру. В этой же траншее проложить трубу ПНД 110 для отвода использованной воды. Вокруг насосов   выполнить «ванну», сделав из бетона  бортик высотой 0,25 м.

Монтаж металлоконструкций.

В осях 5-8 и С-Е согласно проекта смонтировать укрытие из металлических сендвич-панелей с негорючим утеплителем. Площадь застройки 144,00 кв.м., высота укрытия 3,50 м. Крыша укрытия плоская, съемная. При монтаже панелей необходимо выполнить герметично стыки.

Отопление.

В укрытии установить электрокотел расчетной мощности для обогрева возводимого укрытия и укрытия существующего в осях 2-5 и В-Е. В качестве нагревательных элементов использовать регистры. При переходе трубопровода прямой и обратной подачи воды  через открытый участок протяженностью 3,50 м трубы выполнить в теплоизоляционной защите.

Освещение.

Освещение укрытия выполнить согласно проекта.

Выполнить иные работы, прямо не указанные, но необходимые для полного завершения работ по договору. В случае возникновения дополнительных работ, цена их будет определяться дополнительным соглашением в соответствии с условиями Договора. К таким работам могут относиться: дополнительная вентиляция помещений, увеличение или уменьшение обогревательных приборов, изменение схемы подачи и отвода воды, используемых материалов и грузоподъемных механизмов и др.

Крепежные элементы должны иметь сертификаты соответствия. Листовая сталь, используемая при изготовлении панелей, утеплитель и другие материалы должны иметь сертификат соответствия и пожарной безопасности.

4. При производстве работ должны  соблюдаться требования безопасности согласно СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве» и требования по охране труда в соответствие с действующими нормативами.

Раздел 2.

2.1. Требования к участникам

Участник должен иметь Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного зарегистрированной в Госреестре саморегулируемой организацией.

Раздел 3.

3.1. Требования к выполняемым работам по  ремонту

- Все работы  должны выполняться в соответствии с требованиями безопасности согласно СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве» и требованиями по охране труда.

- Все работы  должны выполняться в соответствии с технологиями, установленными в СНиПах и нормативных актах, действующих на территории Московской области.

3.2. Требования к технической базе по проведению работ

- Для проведения указанных работ необходимы собственные малые механизмы.

- Наличие строительной техники и самосвала для перевозки отходов и мусора.

- Монтаж стальных конструкций каркаса, съемных конструкций крыши и стеновых панелей  производится с использованием существующего мостового крана грузоподъемностью 10 тонн.

Раздел 4.

4.1. Сроки предоставления гарантий качества выполненных работ по предмету договора

Гарантия качества выполненных работ предоставляется организацией, выполняющей работы по   предмету контракта, на срок не менее двух лет со дня подписания Акта приемки выполненных  работ.

4.2. Сроки выполнения работ по предмету договора – 60 рабочих дней со дня получения аванса,  не позднее июня 2010 года.