###### ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН

(Разработка рабочего проекта реконструкции испытательного стенда)

| Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты | Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт прикладной акустики» 141981, г. Дубна Московской обл., ул. 9 Мая, д. 7А адрес эл. почты: elena.soboleva@niipa.ru Тел/Факс: (49621) 276-37 |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа | Внебюджетные средства |
| Форма котировочной заявки | См. Приложения №№ 1 и 2 к Извещению о проведении запроса котировок цен. Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в письменной форме. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок цен, котировочная заявка регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок цен, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. Контактное лицо по приему заявок: Соболева Елена Борисовна телефон: (49621) 4-55-77; факс: (49621) 276-37, адрес электронной почты: elena.soboleva@niipa.ru |
| Техническое задание Функциональные и качественные характеристики | Товар в соответствии с Техническим заданием, указанным в Приложении № 2. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным нормативно-правовыми актами РФ. Доставка товара осуществляется транспортом поставщика. Грузовые места должны быть упакованы, пронумерованы, промаркированы. Каждая партия товара должна сопровождаться документами: счет, накладная, счет-фактура, протокол согласования цен, документы, подтверждающие качество поставляемого товара. Срок и объем гарантии – в соответствии с проектом договора. |
| Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | По адресу обособленного подразделения предприятия, расположенного в Конаковском районе Тверской обл. |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 30 (тридцати) дней со дня заключения договора |
| Сведения о включенных в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | Стоимость поставленного товара указана с учетом всех расходов, необходимых для поставки предмета котировки, включая НДС. |
| Максимальная цена договора | 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей |
| Место подачи котировочных заявок | 141981, г. Дубна Московской обл., ул. 9 Мая, д. 7А |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 13 апреля 2009 г. (понедельник) в 18.00 по московскому времени |
| Требования к участнику размещения заказа | Участник размещения заказа, с которым предполагается заключить договор, должен отвечать всем требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством к участнику размещения заказа на заключение договора на поставку продукции (выполнение работ, оказание услуг) для государственных и муниципальных нужд (требования, указанные в частях 1-3 Статьи 11 94–ФЗ). |
| Дополнительные сведения | Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа. |
| Особые условия договора | нет |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Со дня вступления в силу договора – авансовый платеж в размере 30 % от суммы заявки, оставшаяся часть – по факту поставки, после подписания товарной накладной. Платежи осуществляются заказчиком на основании выставленных счетов. |
| Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола |

Уведомляем Вас, что направление Заказчиком запроса котировок цен и представление участником размещения заказа котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Дополнительную информацию можно получить в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов по местному времени по адресу: г. Дубна Московской обл., ул. 9 Мая, д. 7А

Контактное лицо:  Соболева Елена Борисовна;

тел. (49621) 4-55-77; факс (496) 212-76-37; адрес электронной почты: elena.soboleva@niipa.ru

Генеральный директор ФГУП «НИИПА»				В.Н. Лысаков

Приложение №1

к Извещению о проведении запроса котировок цен

Бланк организации

| Дата _______ Исх. ___ | Кому: Председателю котировочной комиссии Федерального государственного унитарного предприятий «Научно-исследовательский институт прикладной акустики» |
| --- | --- |

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА К ЗАПРОСУ КОТИРОВОК ЦЕН

(Разработка рабочего проекта реконструкции испытательного стенда)

Мы, _________________________________________________________________________

(полное наименование участника размещения заказа)

полностью изучив направленный Вами запрос котировок цен, предлагаем выполнить работы по разработке рабочего проекта реконструкции испытательного стенда для нужд  ФГУП «НИИПА» в соответствии с перечнем, указанным в Приложении № 1 к котировочной заявке (к заявке должны быть приложены техническое задание и задание на проектирование по форме, указанной в Приложениях № № 2и 3 к настоящему Извещению о проведении запроса котировок цен).

В случае принятия Вами нашего котировочного предложения мы берем на себя обязательства по разработке рабочего проекта реконструкции испытательного стенда в соответствии с условиями, указанными в Извещении о проведении запроса котировок цен. Мы согласны с предложенными условиями платежа и обязуемся подписать договор на поставку на условиях, предусмотренных Извещением о проведении запроса котировок цен, по цене, предложенной в нашей котировочной заявке.

| Наименование, место нахождения, банковские реквизиты участника размещения заказа |  |
| --- | --- |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| Контактное лицо участника, его тел., факс, адрес электронной почты |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров | см. Техническое задание и Задание на проектирование (Приложения № 1 и 2 к Котировочной заявке) |
| Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (или не включенных) в нее расходах, в т.ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения поставки |  |
| Дополнительные сведения (представленные документы) | Указать, если представлены |
| Наличие/отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |  |

Должность                                              (подпись)    _______(расшифровка подписи)__

М.П.

Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок цен

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Группа товаров 7121012 «Услуги по архитектурным проектировочным работам»

Перечень разделов проекта, разрабатываемых Подрядчиком

Рабочий проект на реконструкцию стенда акустической лаборатории должен включать следующие разделы:

1. Общая пояснительная записка;

2. Архитектурно-строительные чертежи – АС;

3. Водопровод и канализация – ВК;

4. Отопление и вентиляция – ОВ;

5. Электрооборудование и электроосвещение – ЭО, ЭМ;

6. Телефонизация – СС;

7. Благоустройство территории;

8. Охрана окружающей среды;

9. Сметная документация.

Подлежащий реконструкции стенд представляет собой одноэтажное кирпичное здание с двухскатной металлической кровлей, толщина наружных стен 0,38 м., железобетонные плиты перекрытий, высота помещений 4,25 м., количество помещений – 15. Размеры здания в плане 36,8 Х 9,45 м.

|  | Поставщик: ________________/_____________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок цен

Задание на проектирование

объектов производственного назначения

Реконструкция испытательного стенда для  размещения акустической лаборатории. Адрес: Тверская обл., Конаковский р-н, обособленное подразделение Заказчика. В водоохраной зоне Иваньковского водохранилища.

Перечень основных данных и требований:

1. Основание для проектирования – Программа деятельности предприятия.

2. Вид строительства – реконструкция.

3. Стадийность проектирования – одностадийное (рабочий проект).

4. Требования по вариантной и конкурсной разработке – не требуется.

5. Особые условия строительства – нет.

6. Основные   технико-экономические    показатели     объекта,   в   том   числе  мощность, производительность, производственная программа – не требуется.

7. Требования к  качеству и   конкурентоспособности, и экологическим  параметрам продукции. Возможно, использование в практике реального проектирования ранее действовавших СНиП 11-01-95 и СП 11-101-95 в качестве рекомендуемых положений в части, не противоречащей федеральным законам и постановлениям Правительства Российской Федерации. При этом согласно п. 8.3 СНиП 10-01-94 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения» целесообразно в договоре (контракте) на выполнение проектных работ предусматривать соответствующие указания со ссылкой на эти документы.

8. Требования к технологии, режиму предприятия – нет.

9. Требования к архитектурно–строительным, объемно–планировочным и конструктивным решениям. Конструктивные элементы здания должны соответствовать второй степени огнестойкости. Цветовая гамма фасадов и кровли в соответствии с цветовой гаммой основных сооружений обособленного подразделения предприятия. Крыша зеленая, стены бежевые, накладной декор – зеленый.

10. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия – не требуется.

11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – проектирование здания экспериментальной мастерской должно быть выполнено с учетом нормативных документов по обеспечению охраны окружающей среды.

12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда - безопасность выполнения работ на стенде должна достигаться выбором соответствующего оборудования и проектированием систем, обеспечивающих не превышение ПДК вредных веществ в лабораториях, а также поддержанием параметров их эффективной и безопасной работы в процессе эксплуатации для персонала   следует предусмотреть замену домашней одежды на рабочую одежду.

13. Требования по разработке инженерно – технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций – не требуется.

14. Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ – не требуются.

15. Состав демонстрационных материалов – не требуется.

16. Обоснование инвестиций строительства данного объекта – не требуется.

17. Решение   местного   органа   исполнительной  власти  о  предварительном согласовании места размещения объекта – не требуется.

18. Акт выбора земельного участка (трассы) для строительства и прилагаемые к нему материалы – не требуются.

19. Архитектурно-планировочное здание, составляемое в установленном порядке – не требуется.

20. Технические условия на присоединение проектируемого объекта  к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям – от объектовых источников по техническим условиям предприятия.

21. Сведения о проведенных с общественностью обсуждениях решений о строительстве объекта – не требуются.

22. Исходные  данные по оборудованию, в том числе индивидуального изготовления – не требуются.

23. Необходимые данные по выполненным научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, связанным с созданием технологических процессов и оборудования – не требуются.

24. Имеющиеся материалы инженерных изысканий и обследований, обмерочные чертежи существующих на участке строительства зданий и сооружений, подземных и наземных сетей и коммуникаций – не требуются.

25. Чертежи и технические характеристики продукции предприятия – не требуются.

26. Технологические планировки действующих цехов, участков со спецификацией оборудования и  сведениями о его состоянии, данные об условиях труда на рабочих местах.

27. Условия на размещение временных зданий и сооружений подъемно-транспортных машин и механизмов, мест складирования строительных материалов – на площадке, в непосредственной близости от  реконструируемого здания.

|  | Поставщик: ________________/_____________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Извещению о проведении запроса котировок цен

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №

| апреля 2009 г. | г. Дубна |
| --- | --- |

Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт прикладной акустики" в лице генерального директора Лысакова В.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем "Заказчик", и_ __________________________________, в лице генерального директора ________________ действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Подрядчик",  с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок котировочной комиссией Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт прикладной акустики» от ___________ года № ___________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

- Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по разработке рабочего проекта на реконструкцию стенда для размещения   акустической лаборатории в соответствии с Техническим заданием и Заданием на проектирование, представленными в Приложениях №№ 1 и 2 к Договору.

- Место проведения работ: обособленное подразделение Заказчика, расположенное в Конаковском районе Тверской области.

2. Общая сумма Договора

2.1. Общая сумма Договора на выполнение работ по разработке рабочего проекта на реконструкцию испытательного стенда  составляет _________ (___________________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% _________ (___________________________).

2.2. Общая сумма Договора включает в себя все затраты, связанные с выполнением работ.

2.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Документацией по котировке.

2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Техническим заданием работ и иных условий исполнения договора.

3. Порядок расчетов

3.1. Расчеты за работы, выполненные согласно настоящему Договору, производятся на основании выставленного Подрядчиком счета.

3.2. Расчеты   производятся следующим образом:

Заказчик в течение пяти банковских дней с момента выставления счета выплачивает аванс в размере 30% (тридцать процентов)  общей суммы Договора путем перевода денег на банковский счет Подрядчика. Оставшуюся сумму Заказчик обязуется оплатить в течение десяти банковских дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. Сроки и условия выполнения работ

4.1. Срок сдачи работ по Договору составляет 30 (тридцать) рабочих  дней  со дня подписания Договора Сторонами.

4.2. Приемка и оценка работы  осуществляется в соответствии с  требованиями Технического задания и Задания на проектирование, изложенными в Приложениях №№ 1 и 2 к Договору.

4.3. Датой приемки работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.

5. Порядок сдачи и приема работ

5.1. Перечень рабочей документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику по окончании Договора, определен в Техническом задании на выполнение работ и в Задании на проектирование (Приложения №№ 1 и 2).

5.2. При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного Техническим заданием,  Заданием на проектирование и условиями Договора.  Все документы должны быть на русском языке.

5.3. При наличии всех указанных в п. 5.1. настоящего Договора  документов,  Заказчик осуществляет приемку работ по качеству и комплектности  и подписывает акт сдачи-приемки работ или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки.

5.4. В случае отказа Заказчика от приемки работ акт сдачи-приемки Заказчиком не подписывается, а Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней  со  дня  получения  Подрядчиком мотивированного  отказа составляется двусторонний акт с перечнем замечаний и сроков их устранения.

5.5. Датой приемки работ считается дата подписания акта сдачи-приемки работ уполномоченными представителями обеих Сторон.

# 5.6. Право собственности на документацию переходит к Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки работ уполномоченными представителями Сторон.

# 5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения документации по настоящему Договору  переходит от Подрядчика к Заказчику с момента приемки работ Заказчиком по акту сдачи-приемки.

6. Обязанности Сторон

6.1. Подрядчик обязан произвести выполнение работ, указанных в п. 1.1. Договора в сроки, указанные в п. 4.1 Договора согласно Техническому заданию и Заданию на проектирование (Приложения №№ 1 и 2) и требованиям к качеству, изложенным в пунктах 7.1. и 7.2 Договора. Допускается досрочное выполнение работ.

6.2. Заказчик обязан оплатить согласованные суммы выставленных счетов в сроки, указанные в п. 3.1 и 3.2 настоящего Договора.

7. Требования к качеству работ

7.1. Качество и комплектность выполненных работ должны соответствовать Техническому заданию и Заданию на проектирование (Приложения №№ 1 и 2) и требованиям, установленным нормативно-правовыми актами РФ.

7.2. Подрядчик гарантирует:

выполнение указанных в Договоре работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;

# своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ;

соответствие требованиям, установленным нормативно-правовыми актами РФ;

предоставить гарантийный срок на выполненные по Договору   работы – 1 (один) год с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

7.3. Все недостатки в выполненной работе, обнаруженные Заказчиком после подписания акта сдачи-приемки работ, должны быть устранены Подрядчиком не более чем в месячный срок со дня письменного обращения Заказчика. Все расходы по устранению выявленных недостатков несет Подрядчик.

7.4. Подрядчик несет все расходы, связанные с устранением недостатков, выявленных Заказчиком, при приемке выполненных работ.

8. Ответственность Сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим Федеральным законодательством, то есть возмещает виновной Стороне все убытки (реальный ущерб).

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных  настоящим  Договором,   Подрядчик   уплачивает неустойку  в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного срока исполнения обязательств. Взыскание неустойки с Подрядчика осуществляется Заказчиком путём удержания суммы неустойки из суммы окончательного платежа (п. 3.2.) по настоящему Договору с обязательным приложением обоснования и расчёта суммы снятия.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного срока исполнения обязательств.

8.4. Сторона, не исполнившая обязательство по договору, освобождается от ответственности, если докажет, что просрочка исполнения либо неисполнение указанного обязательства произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9. Срок действия договора

9.1. Положения настоящего Договора распространяются на выполнение одной сделки, вступают в силу с момента его подписания и заканчиваются по исполнению Сторонами их обязательств.

9.2. Все изменения, дополнения Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.3. Расторжение Договора допускается по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9.4. К отношениям Сторон по тем вопросам, которые не урегулированы или не полностью урегулированы настоящим Договором, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

10. Разрешение споров

10.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.

10.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они будут разрешены в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде Московской области.

10.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены сторонами в течение десяти дней с момента получения претензии.

11. Форс-мажорные обстоятельства

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному Договору, если оно явилось следствием природных явлений или действия объективных внешних факторов непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение или другие обстоятельства чрезвычайного характера), препятствующих выполнению Договора.

11.2. Каждая из Сторон обязана в 10-дневный срок известить письменно другую  Сторону  о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих исполнению Договора, с предоставлением удостоверяющего документа, выданного компетентным органом,  после чего Стороны должны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения поставок и принять Дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка поставки, либо инициировать процедуру расторжения Договора. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств форс-мажора, теряет свое право  позднее  ссылаться на эти обстоятельства.

# 11.3. При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с состоянием на момент заключения данного Договора (в том числе запрет или ограничение импорта покупных комплектующих изделий) и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств,  договоренности по срокам и стоимости поставок должны быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением к Договору.

12. Общие положения

12.1. К настоящему Договору прилагается Техническое задание и Задание на проектирование (Приложение №№ 1 и 2).

12.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

12.3. Все изменения и дополнения к Договору являются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

12.4. Переписка между Сторонами и уведомления по Договору осуществляются по реквизитам, указанным в разделе 13 Договора. В случае если Сторона в течение 20 (двадцати) календарных дней не уведомит другую Сторону об изменении данных реквизитов, - переписка и уведомления будут считаться доставленными, если они направлены по последним известным другой Стороне реквизитам. Все письменные уведомления и заявления по договору направляются в форме заказного письма с почтовым уведомлением о вручении адресату или личным вручением под расписку с указанием даты вручения, а также по факсу и/или электронной почтой с последующей досылкой оригиналов.

12.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, его подписавших.

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Подрядчик: ООО «_______» | Заказчик: ФГУП "НИИПА" ИНН/КПП: 5010007607/501001001 Адрес: 141981, Московская обл., г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 7а Дмитровское ОСБ № 2561 Расч. счет 40502810740110100797 Корр. счет 30101810400000000225 БИК 044525225 Сбербанк России г. Москва ОГРН 1035002202070 ОКОНХ 95120 |
| --- | --- |
| _______________ __________ . М.П. | _____________ Лысаков В.Н. М.П. |